- Мониторинг реализации

программы социально-экономического развития

муниципальное образование Нолинский район

За 2008 года

| №пп | Содержание мероприятия в соответствии с программой социально-экономического развития |  | Стадия выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результат от выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Действия администрации по реализации мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование источников и механизмов финансирования |  |  |  |  | За 2008 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План 2008 г. |  |  |  |  | Факт 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление: Сохранение и развитие агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство животноводческого комплекса для коров СПК «Шварихинский» |  | Закуплено оборудование, построено помещение фермы на коров, начат монтаж молочного блока |  |  |  |  |  |  | Кредиты |  |  |  | 20 000 |  |  |  |  |  | 75 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежемесячно предоставляются документы на субсидию в департамент сельского хозяйства |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 3108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 25 000 |  |  |  |  |  | 84 697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство животноводческого комплекса на 500 голов ЗАО «Зыковское», закупка оборудования |  | Строительство отложено в связи со сложным финансовым состоянием |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредиты |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 49000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Страхование посевов зерновых культур |  | Страховал посевы в 2008 году к-з «Ленинский путь» 227 га - гибель озимых |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  | 21,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 2008 год доведены до хозяйств условия возмещения из бюджетов всех уровней при страховании посевов. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  | 27,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Покупка племскота |  | В 2008 г. приобретен 1 бычок мясной породы к-зом «Заветы Ленина» |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  | Рост продуктивности молодняка КРС |  |  |  |  |  | Велась работа по изысканию приемлемых цен на плем-молодняк |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 15,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | 490 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 790 |  |  |  |  |  | 18,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение новой техники |  | К-зы «Шварихинский» и им. Кирова, «Заветы Ленина» приобрели 4 трактора, 4 сеялки, 2 комплекса для заготовки сена, транспортеры, кормораздатчик ПТФ, теплогенератор |  |  |  |  |  |  | Инвестиции кредитов |  |  |  | 22800 |  |  |  |  |  | 17140 |  |  |  |  |  | Покупка новой техники позволила провести полевые работы в более короткие сроки |  |  |  |  |  | Ежемесячно в департамент сельского хозяйства представляются расчеты на субсидирование % ставок |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1578,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  | 22800 |  |  |  |  |  | 19031,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кредитование сельхозтоваропроизво-дителей |  | Создан кредитный кооператив «Сельхоз-нолинчанин», пополнение оборотных средств сельхозтоваропроизводителей |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 969,1 |  |  |  |  |  | Своевременное приобретение ГСМ, удобрений, запчастей |  |  |  |  |  | Обеспечение доступа к кредитным ресурсам с/х товаропроизводителям района. Ежемесячно в департамент сельского хозяйства предоставляются расчеты на субсидирование % ставок |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 443,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства кооператива |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  | 1412,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Развитие малых форм хозяйствования |  | субсидировалось 26 кредитов на 1,9 млн.руб. |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 1098,9 |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  | Приобретены техника, скот, корма, семена. |  |  |  |  |  | Информация о необходимых документах для оформления кредита доводилась в СМИ, сходах, совещаниях руководителей, глав МО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  | 69,5 |  |  |  |  |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | 467 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  | 1635,4 |  |  |  |  |  | 117,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выплачена дотация за реализованную продукцию ЛПХ |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 702 |  |  |  |  |  | Документы представлены на 1030 тыс. руб. |  |  |  |  |  | Информация доведена до сельских поселений, ежемесячно представляются документы на дотацию. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство и приобретение жилья для молодых специалистов |  | Покупка жилья для работников СПК «Шварихинский» 2 квартиры - 630 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 571 |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  | Закрепление молодых специалистов на селе |  |  |  |  |  | Перечислено 630 тыс. руб. в 2008 году, квартира пока не приобретена. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  | 429 |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | 430 |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 1430 |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обучение специалистов для с/х в учебных заведениях, выплата подъемных, оздоровление, ежемесячные выплаты |  | По целевому набору учится 4 чел. в 2008 г. поступил 1 чел. на ветврача |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 138,6 |  |  |  |  |  | Закрепление молодых специалистов на селе. |  |  |  |  |  | Доведены нормативные документы на 2008 год по субсидиям по кадровому обеспечению. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 138,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реализация мероприятий областной целевой программы «Развитие животноводства до 2010 года» |  | На содержание племенного маточного поголовья |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 62,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществление мероприятий по повышению продуктивности животных. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  | 1661,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  | 1723,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реализация мероприятий областной целевой программы «Развитие растениеводства» |  | Приобретено 211 тонн удобрений в действующем веществе куплено, 60 тонн элитных семян, подсеяно 2800 га многолетних трав |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3386,8 |  |  |  |  |  | Урожайность зерновых в 2008 г. выше на 1,2 ц/га по сравнению с 2007 г. |  |  |  |  |  | Доведены нормативные документы по финансированию до сельхозпредприятий. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  | 631,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  | 4018,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Возмещение части затрат с/х предприятиям в связи с удорожанием ГСМ |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 2597 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Возмещение части затрат с/х товаропроизводителям. |  |  |  |  |  | Доведены нормативные документы по финансированию до сельхозпредприятий |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  | 210,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 2705 |  |  |  |  |  | 210,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Субсидирование с/х товаропроизводителей по выручке от реализации |  | Компенсация части затрат |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  | 748 |  |  |  |  |  | 6453,9 |  |  |  |  |  | Возмещение части затрат с/х товаропроизводителям |  |  |  |  |  | Доведены нормативные документы по финансированию до сельхозпредприятий. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 748 |  |  |  |  |  | 6453,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Прединвестиционные проекты |  | Строительство комплекса на 1200 гол. коров и 5000 гол. молодняка КРС |  |  |  |  |  |  | Нет инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течении года велась работа по привлечению инвесторов в АПК Нолинского района |  |  |  |  |
| Источники и механизмы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кредиты |  |  |  | 82800 |  |  |  |  |  | 92140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 4701,9 |  |  |  |  |  | 8245,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  | 4854,5 |  |  |  |  |  | 13795,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  | 15987 |  |  |  |  |  | 5270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 108 343,4 |  |  |  |  |  | 119 451,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление: Реализация инициативных проектов в сфере промышленного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Применение новых технологических процессов ОАО «АСРЗ им. Кирова» |  | Приобретение нового компрессора, и ремонт санитарного блока. |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | Снижение себестоимости продукции, экономия энергоресурсов, улучшение бытовых условий работающих. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кредиты |  |  |  |  | 48200 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 17500 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 69300 |  |  |  |  |  | 1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка и внедрение инновационной образовательной программы, НТМСХ |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники и механизмы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |  | 33600 |  |  |  |  |  | 1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кредиты |  |  |  |  | 48200 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 17500 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 129300 |  |  |  |  |  | 1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление: Развитие жилищного и энергетического комплекса района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднаправление: Газификация объектов производственного назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство межпоселкового газопровода г. Нолинск – с. Швариха – с. Зыково |  |  |  | Положено 29,6 км. газопровода |  |  |  |  | Средства ОАО «Газпром» |  |  |  |  |  |  |  |  | 85000 |  |  |  |  |  | Привлечение инвестиций ОАО «Газпром» в Нолинский район |  |  |  |  |  | Помощь в выборе трассы газопровода, согласование проектных решений, создание комиссий по оценке лесных и с/х угодий поврежденных от строительства газопровода |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства населения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 85000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство межпоселкового газопровода г. Нолинск – п. Медведок |  |  |  | Проложено 28,2 км газопровода |  |  |  |  | Средства ОАО «Газпром», |  |  |  |  |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |  | Привлечение инвестиций ОАО «Газпром» в Нолинский район |  |  |  |  |  | Помощь в выборе трассы газопровода, согласование проектных решений создание комиссий по оценке лесных и с/х угодий поврежденных от строительства газопровода |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства предприятий, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства населения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство разводящих сетей, блочная газовая котельная в п. Медведок |  |  |  | Проложено 33,7 км газопровода |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 9387,5 |  |  |  |  |  | Подключение к газовым сетям порядка 500 домовладений |  |  |  |  |  | Согласование проектных решений |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 9387,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство разводящих сетей и установка газовых котлов в с. Швариха |  |  |  | Проложено 15,9 км газопровода, 2 газовых котла |  |  |  |  | Инв. фонд |  |  |  |  |  |  |  |  | 17915,2 |  |  |  |  |  | Подключение к газовым сетям порядка 280домовладений |  |  |  |  |  | Согласование проектных решений |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 17915,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство разводящих сетей и установка газовых котлов в с. Зыково |  |  |  | Проложено 10,8 км газопровода |  |  |  |  | Инв. фонд |  |  |  |  |  |  |  |  | 13995,0 |  |  |  |  |  | Подключение к газовым сетям порядка 90 домовладений |  |  |  |  |  | Согласование проектных решений |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 13995,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство разводящих сетей в с Кырчаны |  |  |  | Проложено 17,6 км газопровода |  |  |  |  | Инв. фонд |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |  |  |  | Подключение к газовым сетям порядка 168 домовладений |  |  |  |  |  | Согласование проектных решений |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проектные работы по пер. Красный в г. Нолинске |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,5 |  |  |  |  |  | Дополнительное привлечение областных средств на газификацию г. Нолинска |  |  |  |  |  | Согласование проектных решений |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Схема газоснабжения в пгт. Аркуль |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5162,2 |  |  |  |  |  | Составлена расчетная схема в определении нуждающихся к подключению к газовым сетям |  |  |  |  | Согласование проектных решений, предоставление исходных данных |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5162,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Изготовление расчетов в потребности тепла и топлива для котельных в пгт. Аркуль |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сбор исходных данных, оформление топливных режимов для котельных, получение лимитов поставки природного газа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднаправление: Развитие жилищного строительства в Нолинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой |  |  |  | Изготовлена ПСД на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, выполнены работы по прокладке инженерных коммуникаций: водопровода и электросетей. |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  | 374 |  |  | 1890,0 |  |  |  |  |  |  | Проведены коммуникации к участкам, выделенным под строительство жилого микрорайона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 206 |  |  | 810,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 580 |  |  | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  | 69 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 161 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 230 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  | 630 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 1470 |  |  | 1550,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 2100 |  |  | 1550,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция ветхих электрических сетей в п. Аркуль. |  |  |  |  | Проведены работы первой и второй очереди по реконструкции ветхих электрических сетей. |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  | 450 |  |  | 2583,4 |  |  |  |  |  |  | Проведены работы 1 и 2 очереди в реконструкции ветхих электрических сетей в п. Аркуль. |  |  |  |  | Заключен договор на реконструкцию ветхих электрических сетей в п. Аркуль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 1050 |  |  | 375,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 1500 |  |  | 2958,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднаправление: Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия энергосбережения коммунального комплекса района |  |  |  |  | Завезено энергосберегающее оборудование |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Завезено и установлено оборудование по котельным Кырчанской и Татауровской школ, на водозабор Татауровского поселения |  |  |  |  | Направлен запрос в агентство «Энергосбережения» с просьбой подобрать необходимое энергосберегающее оборудование на выделенные средства. Заключен договор на софинансирование по водозабору с Татауровским поселением. Оборудование установлено к началу отопительного сезона. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 664 |  |  | 178,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства предприятий |  |  |  |  |  | 191 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 855 |  |  | 178,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение оборудования химической водоподготовки воды |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства предприятий |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт теплотрассы в д. Чащино, строительство теплотрассы в д. Перевоз. Капремонт теплотрассы в д. Рябиновщина, капремонт котла в д. Перевоз, в д. Рябиновщина и в котельной № 3 |  |  |  |  | Завезены трубы на строительство теплотрассы. Проведены ремонтные работы на теплотрассе в д. Перевоз, д. Рябиновщина, в котельной № 3 |  |  |  | Собственные средства предприятий |  |  |  |  |  | 1455 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Завезены трубы в д. Чащино на прокладку теплотрассы. Стабилизирована работа котельного оборудования. |  |  |  |  | Были решены организационные финансовые мероприятия по ремонту котельного оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 1300 |  |  | 633,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 2755 |  |  | 633,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Повышение квалификации сотрудников |  |  |  |  | Проведено обучение лиц ответственных за жизнеобеспечение поселений |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 42,5 |  |  |  |  |  |  | Проведено обучение |  |  |  |  | Заключен договор на обучение глав 7 поселений |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства предприятий |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 42,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Благоустройство территорий населенных пунктов |  |  |  |  | Произведен ремонт дорог. |  |  |  | Средства областного бюджета: ОЦП |  |  |  |  |  |  | 285 |  |  | 3777,3 |  |  |  |  |  | Произведен ремонт дорог общей протяженностью 1,4 км. в МО ГП Нолинск. |  |  |  |  | Заключен договор с подрядной организацией на основе проведения конкурса, произведена оплата выполненных работ. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  | 665 |  |  | 198,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  | 3976,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники и механизмы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 1808 |  |  | 23007,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  | 5516 |  |  | 3846,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства предприятий |  |  |  |  |  |  | 1956 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 196910,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 9280 |  |  | 223763,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление: Организация эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявление неиспользуемого имущества по каждому предприятию и учреждению и принятие мер по его реализации. |  |  |  |  | Проведена оценка имущества, выявленного в ходе инвентаризации. |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 65 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | Получены тех. Паспорта. |  |  |  |  | Объекты включены в план приватизации. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 65 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение работы по оформлению госрегистрации право собственности, право хозведения и право оперативного управления в соответствии с данными реестрами муниципальной собственности. |  |  |  |  | Проведено изготовление технических паспортов на объекты недвижимости для дальнейшей регистрации права собственности. |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 120 |  |  | 132,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключен договор на изготовление тех. Паспортов, произведена оплата за выполненные работы. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 120 |  |  | 132,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Продолжение работы по инвентаризации земельных участков с целью получения информации, позволяющие оперативно провести рыночную оценку земельных участков на основе учета их основных характеристик. |  |  |  |  | Проведено межевание неиспользованных земельных участков. |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 240 |  |  | 311,6 |  |  |  |  |  |  | Сформированы земельные участки |  |  |  |  | Сделана заявка на проведение межевания, произведена оплата за выполненные работы. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 240 |  |  | 311,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Продолжение работы по территориальному зонированию территорий, разработка землеустроительных проектов. |  |  |  |  | Разработана градостроительная документация муниципальных образований в том числе: |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  | Проведено зонирование МО СП Лудянское, Кырчанское, Перевозское, Рябиновское, Татауровское, Шварихинское |  |  |  |  | Проведены котировки, заключены договора с подрядной организацией, приняты и оплачены принятые работы. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 120 |  |  | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 120 |  |  | 615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники и механизмы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 545 |  |  | 794,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 545 |  |  | 1104,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление: Развитие малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение ремонта в помещении фонда поддержки малого предпринимательства. |  |  |  |  |  |  | Установлено автономное электрическое отопление |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 310,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 310,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кредитование физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  | Созданы и функционируют кредитный потребительский кооператив граждан «Нолинчанин», сельскохозяйственный потребительский кооператив «Сельхознолинчанин». |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Кооперативом «Нолинчанин» выдано 21 займов на общую сумму 352,8 тыс. руб., кооперативом «Сельхознолинчанин» выдано 212 займов на общую сумму 5043,0 тыс. руб. |  |  |  |  | Обеспечение кооперативов помещением, рассмотрение итогов деятельности, выработка предложений по повышению эффективности деятельности. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства кооператива |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация информационно-консультационной поддержки лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью |  |  |  |  |  |  | Выполняется постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказано информационно-консультационных услуг на сумму 17,7 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация гарантийно-залогового кредитования субъектов малого бизнеса. |  |  |  |  |  |  | Выполняется постоянно |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | Выданы кредиты под поручительство фонда – 1 юридическому лицу и 1 ИП на общую сумму 2,5 млн. руб. |  |  |  |  | Участие в рассмотрении заявок о поручительстве фонда. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства муниципального бюджета |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники и механизмы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 510,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства кооператива |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 1250 |  |  |  | 560,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление: Развитие отраслей социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднаправление: Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация программы реструктуризации сети общеобразовательных учреждений района |  | Промежуточный анализ и внесение изменений в «Программу» |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Ликвидация МУО НОШ д. Симахино: эк. эффект – 56,2 |  |  |  |  | Внесение изменений в Программу реструктуризации сети ОУ Нолинского района на 2007 – 2009 гг. Участие в работе схода жителей д. Симахино. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство начальной школы на 450 мест в г. Нолинске |  | Строительно-монтажные работы: разборка имеющихся конструкций и фундамента, закладка нового фундамента школы. |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  | 12800,0 |  |  |  |  | 21941,4 |  |  |  | Выполнен нулевой цикл работ |  |  |  |  | Подготовка и организация аукциона по строительству школы. Контроль за ведением строительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  | 3200,0 |  |  |  |  | 5485,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 16000,0 |  |  |  |  | 27426,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация работы по участию в ПНП «Образование» |  | Участие в конкурсном отборе МОУ СОШ п. Аркуль |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | Обновление учебного оборудования кабинетов школы |  |  |  |  | Мотивация коллектива школы к участию в конкурсе. Оказание консультативной помощи. Ознакомление широкой общественности с опытом работы в школе. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реализация мероприятий МЦП «Безопасность образовательных учреждений Нолинского района на 2007 – 2008 годы» |  | Реализация мероприятий программы |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  | 2126,1 |  |  |  | Создание безопасных условий ведения образовательного процесса. Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности в УО. |  |  |  |  | Направление ходатайств в Правительство области о выделении дополнительных средств. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  | 750,0 |  |  |  |  | 2809,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 2250,0 |  |  |  |  | 4935,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднаправление: Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие первичной медицинской помощи (Осуществление денежных выплат врачам терапевтам, участковым, врачам педиатрам, участковым, и их медсестрам участковым) Осуществление денежных выплат ФАПов и скорой помощи |  | Выполняется регулярно |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  | 1770 |  |  |  |  | 1794,0 |  |  | Повышение качества оказания амбулаторной помощи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2121,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  | 2173 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 3943 |  |  |  |  | 3915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оснащение необходимыми материалами дагностического оборудования, бензином и иным имуществом автомобилей скорой медицинской помощи, получ. учреждениями здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 58,3 (только ГСМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 58,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Иммунизация в рамках национального календаря прививок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гепатит В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вакцинация 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вакцинация 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вакцинация 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Корь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грипп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Обследование новорожденных детей на галактоземию, адреногинетальный синдром и муковицидоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Обследование на ВИЧ - инфекцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дополнительная диспансеризация тыс.руб. |  | Выполняется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *работающих граждан |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства фонда социального страхования |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2410,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * работающих с вредными условиями труда |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства фонда социального страхования |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1266,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * диспансеризация детей -сирот |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства фонда ОМС |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 367,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4043,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Родовые сертификаты |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства фонда социального страхования |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2410 |  |  | Повышение качества услуг по родовспоможению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 2410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство теплотрассы |  | Изготовлена ПСД |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 0 |  |  | Объект включен в перечень объектов финансируемых в 2009 г. из областного бюджета. |  |  |  |  | Изготовлена ПСД, подана заявка на финансирование объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры муниципальной собственности из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми медикаментами. |  | Выполняется |  |  |  |  |  |  | Областная субвенция |  |  |  |  | 836 |  |  |  |  | 836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 836 |  |  |  |  | 836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечение дополнительным питанием беременных женщин, детей в возрасте до 3-х лет |  | Выполняется |  |  |  |  |  |  | Областная субвенция |  |  |  |  | 398 |  |  |  |  | 398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 398 |  |  |  |  | 398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Программа «Сахарный диабет» |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Капремонт прачечной |  | Мероприятия не выполнены в связи с отсутствием средств |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднаправление: культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация библиотечного обслуживания |  | Реконструкция пристроя здания центральной районной библиотеки |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  | 398,5 |  |  | Реализация 1 этапа - разбор пристроя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  | 1135,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 1735,0 |  |  |  |  | 398,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация библиотечного обслуживания |  | Комплектование библиотечных фондов |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 73,0 |  |  | Пополнение библиотечного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение договора с департаментом культуры и искусства о предоставлении субсидии |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства от платных услуг |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка, принятие и реализация муниципальной программы сохранения и развития культуры в районе на 2008-2011 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  | 700 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 700 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднаправление: Занятость населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информирование населения, работодателей, органов власти о ситуации на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка, издание и распространение буклетов (информационных листков) об основных направлениях деятельности службы занятости населения. |  | Изданы буклеты по административным регламентам. |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие качества рабочей силы, повышение ее конкурентоспособности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Планирование и оплата затрат по профессиональному обучению безработных граждан |  |  | Направлено на обучение 32 безработных гражданин. |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  | 482,5 |  |  |  |  | 482,5 |  |  | 36 безработных граждан, прошли профессиональную подготовку (10 человек), переподготовку (26 человек). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 482,5 |  |  |  |  | 482,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бронирование учебных мест в бюджетных группах профучилищ |  |  | Забронировано 2 учебных места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Направленно 2 человека в ГОУ НПО ПУ - 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заключение целевых договоров на профподготовку кадров из числа безработных граждан |  |  | Заключено 40 договоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содействие трудоустройству граждан, ищущих работу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация и проведение «ярмарок вакансий» |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | Проведено 3 ярмарки, участвовало 99 человек, трудоустроено 77 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Оказание содействия в трудоустройстве 2,0 тыс. незанятых и ищущих работу граждан |  |  | Обратилось за содействием в поиске работы 1104 гражданина. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудоустроено 573 гражданина. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация общественных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечить организацию и проведение оплачиваемых общественных работ на территории района |  |  | С начала года в общественных работах приняло участие 81 гражданин, ищущий работу |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  | 162,4 |  |  |  |  | 162,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 83,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 207,4 |  |  |  |  | 573,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содействие временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Практиковать проведение специализированных ярмарок вакансий рабочих мест для молодежи |  |  | Проведено 2 ярмарки вакансий для несовершеннолетних, ищущих работу в период школьных каникул |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приняло участие 75 подростков, все были трудоустроены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обеспечить организацию трудоустройства на временные рабочие места несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул и в свободное от работы время |  |  | С начала года трудоустроено 181 подростков по спец.программе |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  | 185,4 |  |  |  |  | 185,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 71,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 210,4 |  |  |  |  | 523,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содействие временной занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Содействие в трудоустройстве инвалидов и обеспечение квотирования мест для инвалидов |  |  | Заквотировано 75 рабочих мест для ивалидов на предприятиях района со среднесписочной численностью более 100 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работает в счет квоты 43 инвалида |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспечить организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |  |  | Направленно 8 безработных граждан |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 7 трудоустроено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 53,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Освоение новых версий программных продуктов «Катарсис», БЭСТ, ИСКО |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Модернизация компьютерного парка службы занятости |  |  | Приобретено 2 раб. Станции, система автоинформирования; 4 модернизации системных блоков |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 77,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ежегодное обучение основам поиска работы на занятиях "Клуба ищущих работу" не менее 90 безработных граждан |  |  | В течении всего периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В программе социальной адаптации приняло участи 82 безработных гражданина, из них молодежь 19 человек, 10 направленно на профобучение, 7 направленно на общественные работы, трудоустроено 15 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники и механизмы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  | 6100,3 |  |  |  |  | 2938,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  | 17069 |  |  |  |  | 27598,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  | 9793 |  | 8980,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 7141,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 33162,3 |  |  |  |  | 46659,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники и механизмы финансирования Программы в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  | 40802,2 |  |  |  |  | 11184,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  | 24731,5 |  |  |  |  | 65221,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  | 15954 |  |  |  |  | 13671,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |  | 51693 |  |  |  |  | 6580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | 131000 |  |  |  |  | 92140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 17700 |  | 204052,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 281880,7 |  |  |  |  | 392849,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |