## Приложение

к решению Районной Думы

от 28.04.2009 г. № 41/367

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В НОЛИНСКОМ РАЙОНЕ

В 2009-12 ГОДАХ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В НОЛИНСКОМ РАЙОНЕ В 2009-12 ГОДАХ»

| Наименование | Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Нолинском районе в 2009-12 годах» |
| --- | --- |
| Заказчики Программы | администрация Нолинского района, отдел внутренних дел по Нолинскому району |
| Цели Программы | - сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |
| Задачи Программы | - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; - повышение уровня безопасности транспортных средств; - существенное повышение эффективности функционирования органов государственного управления и надзора, органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения; - сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП. |
| Основные целевые показатели и индикаторы | - сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; - снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств); - снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения); - снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших); - сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж управления транспортным средством которых не превышает 3 лет; - сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности |
| Сроки реализации Программы | 2009-2012гг. |
| Объемы и источники финансирования мероприятий Программы | - Всего (5 012 тыс. руб.), в т.ч.: - Областной бюджет (4 503,1 тыс. руб.) - Бюджет района (254,4 тыс. руб.) - Бюджеты муниципальных образований района (248 тыс. руб.) - Внебюджетные источники (6,5 тыс. руб.) |
| Ожидаемые конечные результаты | - сокращение количества погибших в результате ДТП в 2012 г. к уровню 2004г. в 1,5 раза (на 33,3%); - сокращение количества ДТП, в которых пострадали люди, в 2012 г. к уровню 2004г. на 10%. |

### Глава 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами.

1.1. Проблема аварийности на автотранспорте на территории района в последние годы приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения в безопасном дорожном движении и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Вопрос состояния безопасности дорожного движения и мерах по совершенствованию государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения находится под пристальным вниманием руководства страны. Указом Президента России от 22.09.2006г. №1042, Постановлением Правительства Российской федерации от 20.02.2006г. №100, утвердившим Федеральную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" определены основные направления, цели и задачи совершенствования государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения. Основная цель – добиться снижения к 2012 году числа погибших в автокатастрофах людей в 1,5 раза к уровню 2004г., снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий.

На территории Кировской области действует областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Кировской области в 2007-2010 годах», утвержденная законом Кировской области от 27.03.2007г. №103-ЗО (с изменениями, утвержденными законом от 12.11.2008г. №307-ЗО).

В 2008 г. на территории района обстановка с аварийностью на автотранспорте оставалась сложной. За 12 месяцев 2008 г. на территории Нолинского района произошло 33 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 6 человек, 38 человек ранено.

Всего за последние 5 лет в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 29 человек, из которых более 40% – люди активного трудоспособного возраста (19-40 лет).

1.2. Основными видами дорожно-транспортных происшествий в районе являются наезд на пешехода, столкновение и опрокидывание. 80% всех дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств. Из них 37% происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения, каждое двенадцатое дорожно-транспортное происшествие совершил водитель, находившийся в состоянии опьянения. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес этих происшествий составляет 93% от всех происшествий, связанных с несоблюдением водителями требований Правил дорожного движения.

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. В 2008 г. на территории района произошло 14 наездов на пешеходов (2 человека погибло), что составляет 33% от общего числа погибших в ДТП.

1.3. Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- низкий уровень дисциплины участников дорожного движения;

- несоответствие содержания улично-дорожной сети существующим требованиям;

- недостатки в организации движения транспорта в населенных пунктах и на автодорогах;

- неудовлетворительная организация движения пешеходов (отсутствие тротуаров, пешеходных переходов);

- низкое качество подготовки водителей в учебных организациях;

- недостаточный уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

1.4. Настоящая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Нолинском районе в 2009-12 годах»  (далее – Программа) призвана решить задачи по снижению показателей аварийности на автомототранспорте, в первую очередь сокращения числа погибших в ДТП.

Программа определяет направления работы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также базовые условия по координации деятельности администрации Нолинского района, отдела внутренних дел по Нолинскому району, иных учреждений, предприятий, общественных организаций и населения области в данной сфере, источники и объемы финансирования мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

### Глава 2. Основные цели и задачи Программы.

2.1. Целями Программы являются сокращение в 1,5 раза количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и на 10 процентов - количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими к 2012 году по сравнению с 2004 годом.

2.2. Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

    - Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

    - Развитие системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении.

    - Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

    - Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

    - Повышение уровня безопасности транспортных средств.

    - Повышение эффективности функционирования органов государственного управления и надзора, органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

    - Сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП.

    - Техническое перевооружение Госавтоинспекции. Обеспечение исполнения требований административного законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

### Глава 3. Основные мероприятия Программы.

Для решения поставленных задач запланировано проведение мероприятий, детализация которых отражена в Приложении к настоящей Программе, по следующим основным направлениям:

3.1. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, решают следующую группу задач Программы:

3.1.1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

3.1.2. Развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении.

3.1.3. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

3.2. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование улично-дорожной инфраструктуры, организации движения транспорта и пешеходов, решают задачу совершенствования движения транспорта и пешеходов.

3.3. Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП.

Глава 4. Ресурсное обеспечение мероприятий Программы.

Всего за 4 года реализации настоящей Программы планируется израсходовать 5012тыс. рублей. В том числе 4503,1 тыс. рублей – из областного бюджета, 254,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета , бюджеты муниципальных образований района – 248 тыс. руб и 6,5 тыс. рублей за счет привлеченных средств внебюджетных источников (по согласованию).

Объемы финансирования  Программы по направлениям реализации, в разрезе источников и направлений финансирования по годам приведены в Приложении.

### Глава 5. Механизм реализации Программы.

Механизм реализации настоящей Программы базируется на принципах партнерства органов местного самоуправления и организаций,  общественных объединений, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Функции координатора по управлению реализацией Программы возлагаются на заместителя главы администрации Нолинского района Зорина А.В. (председателя комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации района).

Исполнителями Программы являются руководители (или иные должностные лица – по согласованию) учреждений, организаций, включенных в качестве ответственных исполнителей в графу 9 Приложения к Программе.

Координация деятельности исполнителей осуществляется на основании решений комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации района.

Механизм предоставления субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям, а также передача материально-технических ресурсов осуществляются в соответствии с положениями областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Кировской области в 2007 – 2010 годах».

- Об исполнении мероприятий Программы и результатах их реализации исполнителями Программы в пределах своей компетенции ежеквартально готовится справка, которая направляется координатору по управлению реализацией Программы в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

- Общая оценка эффективности Программы осуществляется по итогам каждого года на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации района, а при необходимости – ежеквартально.

- Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Нолинской Районной Думой,  администрацией Нолинского района.

Глава 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы.

Динамика достижения показателей эффективности на основе ожидаемых показателей сокращения аварийности приведена в таблице 1.

- Таблица 1. Ожидаемая динамика достижения показателей эффективности Программы

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2004 годом), в том числе в процентном соотношении | чел. | 1 -9,2% | 2 -17,1% | 2 -24,7% | 3 -33,3% |
| 2 | Сокращение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению с 2004 годом), в том числе в процентном соотношении | кол. | 1 -3,4% | 2 -5,3% | 2 -7,3% | 3 -10,0% |

- Примечание для разработчика. Относительные значения, выраженные в %, утверждены ФЦП и не могут быть изменены. Абсолютные значения должны быть рассчитаны по формуле:

- Х= кол-во погибших (ДТП) * показатель в %.

- Например. В 2004г. на территории района погибло 10 человек. В этом случае показатель для 2010г. (строка 1)  будет равен 10*17,1%=1,71 (округляем до 2 чел.). Абсолютный показатель: - 2 человека.

- Ожидаемые показатели аварийности по статистическим данным, предоставленным  УГИБДД, принятые для расчета динамики достижения показателей эффективности по годам реализации Программы, приведены в таблице 2.

- Таблица 2. Ожидаемые показатели аварийности по

- Нолинскому району

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2004 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество лиц, погибших в результате ДТП | чел. | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Количество ДТП с пострадавшими | кол. | 33 | 48 | 33 | 32 | 31 |

- Примечание для разработчика.

- Х= кол-во погибших (ДТП) – расчетные показатели из таблицы 1.

- Например. В 2004 г. на территории района погибло 10 человек. В этом случае в 2010г. необходимо снизить количество погибших на 2 человека. Плановый показатель в Таблице 2 (строка 1) на 2010г. – 8 погибших.

- Основными целевыми индикаторами Программы, определяющими степень ее реализации, являются:

- 1) снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств);

- 2) снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения);

- 3) снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших);

- 4) сокращение количества мест концентрации ДТП;

- 5) сокращение количества ДТП с участием водителей, стаж управления транспортным средством которых не превышает 3-х лет;

- 6) сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности.

- Для расчета снижения социально-экономического ущерба от гибели людей  в соответствии с Методикой оценки и расчета нормативов социально-экономического ущерба от ДТП (№ Р-03112199-0502-00) и в соответствии с федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах»  принимается норматив социально-экономического ущерба  в размере 3817 тыс. рублей на одного погибшего.

- Таблица 3. Расчет социально-экономической эффективности Программы

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | 2004 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сокращение количества погибших в результате ДТП (по сравнению с 2004 годом) | чел. | - | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Социально-экономический ущерб на одного погибшего | тыс. рублей |  | 3817 | 3817 | 3817 | 3817 |
| 3 | Снижение социально-экономического ущерба от снижения количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с 2004 годом | тыс. рублей | - | 3817 | 7634 | 7634 | 11451 |

- Примечание для разработчика.

- Сумма эффекта рассчитывается как плановое снижение количества погибших, умноженное на 3817 тыс. руб.

- Например. В 2004г. на территории района погибло 10 человек. В этом случае в 2010г. необходимо снизить количество погибших на 2 человека.

- Плановый показатель в Таблице 3 (строка 3) на 2010г. – 2*3817=7634 тыс. руб.