ПРОГРАММА

«Установка приборов учета потребления коммунальных услуг в многоквартирных домах Нолинского района на 2009–2011 годы».

| Наименование долгосрочной Программы (далее Программа) | «Установка приборов учета потребления коммунальных услуг в многоквартирных домах Нолинского района на 2009-2011 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон «Об энергосбережении» от 03.04.1996 №28-ФЗ, Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» и отдельные законодательные акты РФ» от 01.12.2008 № 225-ФЗ, постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 832 «О повышении эффективности пользования энергетических ресурсов и воды предприятиями, учреждениями и организациями бюджетной сферы» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Нолинского района |
| Разработчик программы Цели Программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Нолинского района. Обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности функционирования объектов жизнеобеспечения района; сокращение расходов населения па оплату потребленных коммунальных ресурсов. |
| Задачи Программы | Формирование условий для снижения издержек и повышения качества коммунальных услуг; повышение эффективности деятельности организаций, обеспечение финансовой стабилизации |
| Сроки реализации Программы; Организаторы и исполнители мероприятий Программы | Период реализации Программы 2009-2011 годы Администрация Нолинского района, администрация Нолинского городского поселения, администрация Аркульского городского поселения, администрация Медведского сельского поселения , администрация Перевозского сельского поселения, администрация Рябиновского сельского поселения |
| Основные мероприятия Программы | Выполнение работ по установке узлов учета ресурсов в МКД. |
| Ожидаемые социально-экономические результа-ты от Программы реализации программы | Повышение ресурсной эффективности, повышение надежности и качества оказания коммунальных услуг. |

| Контроль за реализацией программы | Координацию реализации Программы осуществляет администрация Нолинского района- заказчик Программы. Заказчик Программы контролирует ход реализации программы, анализирует отчетность о реализации программных мероприятий. На основании анализа проводит корректировку параметров Программы, объемы финансирования, ежегодного перечня программных мероприятий. |
| --- | --- |

1.Содержание проблемы.

Оплата коммунальных услуг, потребляемых квартиросъемщиками и собственниками жилых помещений, проживающих в МКД, большим бременем ложится на жителей многоквартирных домов. Возникают бесконечные споры по расчетам за коммунальные платежи между ресурсоснабжающими организациями и потребителями. Без измерительных приборов, установленных на вводах в жилые дома, потребителям невозможно определить количество и качество оказываемых услуг. Расчетный метод определения объема указанных услуг не учитывает качество услуги, не учитывает короткие перерывы в оказании услуг. При расчетной форме оплаты коммунальных услуг у потребителя нет стимулов в уменьшении затрат на оплату ресурсов.

Совершенствование системы начисления и сбора платежей за ЖКУ и повышение на основе уровней собираемости требуют реализации мер по учету фактического потребления ресурсов, что позволит осуществлять обоснованные расчеты, соответствующие объему и качеству предоставляемых услуг.

Обладатели приборов учета оплачивают только количество тепла и воды, которое реально израсходовали.

Разработка и внедрение мероприятий Программы позволит решить почти все проблемные вопросы.

2.Основные цели и задачи Программы.

Основными целями Программы являются:

-	повышение качества оказываемых коммунальных услуг;

-обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности
функционирования объектов жизнеобеспечения района;

-уменьшение затрат на оплату ресурсов.

Для обеспечения поставленных целей необходимо решение основных задач:

-снижение удельных издержек на полученные ресурсы;

-обеспечение перехода потребителей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах Нолинского района на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, воды и газа) в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета.

- получение достоверной информации о реальном потреблении коммунальных ресурсов.

Целевыми индикаторами и показателями является процент оснащенности приборами учета энергоресурсов на многоквартирных жилых домах в разрезе лет (конец года):

2009г-51%

2010-85%

2011 г -100%

В том числе по видам приборов учета:

Таблица 1

| Вид КУ | Процент |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 |
| ХВС | 60 | 95 | 100 |
| ЭС | 75 | 95 | 100 |
| ТС | 20 | 65 | 100 |
| ИТОГО | 51 | 85 | 100 |

Установка приборов учета позволяет контролировать потребление ресурсов и обеспечивает возможность оплаты только фактически потребленного, а не нормативного их количества. Это создает стимулы для сокращения неэффективных потерь ресурсов.

Программа по установке приборов учета направлена на решение жизненно важной проблемы экономии  средств на оплату коммунальных ресурсов.

З.Сроки и этапы реализации Программы.

Мероприятия Программы будут реализованы в 2009-2011 годах.

4.Перечень мероприятий Программы.

Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, воды и газа потребителей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах.

Введение приборного учета потребления энергетических ресурсов в рамках программы является необходимым и обязательным условием начала энергосберегающих работ у потребителей. Именно учет позволяет получить информацию о реальном потреблении энергетических ресурсов, достичь экономии средств, обусловленной исключением излишне предъявляемой платы за не потребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность.

Помимо установки коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в Программе предусматривается оснащение многоквартирных домов индивидуальными приборами учета. В структуре жилфонда 90% составляют двухквартирные дома. Установка общедомовых приборов учета холодной воды нецелесообразно, так как в конструктивном решении в этих домах нет мест общего пользования.

Количество приборов учета, планируемых к установке в 2009-2011г.

Количество многоквартирных домов : 735 шт.

| Количество домов в Нолинском районе (Нолинское, Аркульское, Перевозское, Медведское, Перевозское, Рябиновское поселения) | 735 шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | хвс | ЭС | ТС |
| Потребность в приборах учета 2009г | 816 | 15 | 27 |
| 2010 | 476 | 5 | 59 |
| 2011 | 69 | 1 | 46 |
| Итого | 1361 | 21 | 132 |

5. Ресурсное обеспечение Программы.

Общий объем финансирования Программы составит, из областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, собственников жилья

Планируемые средства, затраченные на установку приборов учета:

| Год | Вид КУ | Средства, затраченные на установку приборов учета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего тыс.руб | В том числе за счет, т.руб |  |  |
|  |  |  | Средств федерального бюджета | Средств местного бюджета | Средств собственников жилья |
| 2009 | хвс | 489,6 |  |  | 489,6 |
|  | ЭС | 139,2 |  |  | 139,2 |
|  | ТС | 1200 | 1053,8 | 86,2 | 60 |
| 2010 | хвс | 285,6 |  |  | 285,6 |
|  | ЭС | 37,2 |  |  | 37,2 |
|  | ТС | 3540 | 3108,6 | 254,4 | 177 |
| 2011 | хвс | 41,4 |  |  | 41,4 |
|  | ЭС | 9,6 |  |  | 9,6 |
|  | ТС | 2760 | 2423,64 | 198,36 | 138 |
| Итого: |  | 8502,6 | 6586,04 | 538,96 | 1377,6 |

6.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

Повышение ресурсной эффективности многоквартирных домов. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Обеспечение  МКД на 100% приборами учета потребляемых ресурсов.

Планируемые показатели по поэтапному переходу на отпуск коммунальных ресурсов (электрической энергии, холодной воды,) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в рамках Программы представлены в таблице №1

7. Исполнитель Программы.

администрация Нолинского городского поселения, администрация Аркульского городского поселения, администрация Медведского сельского поселения, администрация Перевозского сельского поселения, администрация Рябиновского сельского поселения Нолинского района, организации всех форм собственности, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством для исполнения Программы.

8.Контроль за ходом реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Нолинского района в порядке, установленном Уставом муниципального образования Нолинского муниципального района Кировской области.