КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от  23.09.2009 №  45/402

г. Нолинск

Об исполнении муниципальной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Нолинском районе»

Рассмотрев отчет  главного архитектора Нолинского района Ростовой Н.С.об исполнении муниципальной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Нолинском районе» (решения Думы от 18.12.07 №23/228, от 25.02.08 №30/289, от 26.09.08№ 33/314)

1. Принять информацию к сведению.

2. Решение Нолинской районной Думы от 18.12.07 №23/228 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Нолинском районе» на 2008 год» как исполненное, с контроля снять.

Глава Нолинского района 							В.А.Зыкина

ПОДГОТОВЛЕНО:

Начальник отдела архитектуры и

градостроительства администрации района                                     Н.С. Ростова

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт Думы				                                        И.Ю.Кокоулина

Разослать: дело, ОАГ, Зорину

СПРАВКА

об исполнении муниципальной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Нолинском районе Кировской области»

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Кировской области и на основании п.3 постановления Правительства Кировской области от 12.08.2008 №142/321 «Об  утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Кировской области»утверждена районная целевая  программа «Развитие жилищного строительства в Нолинском районе Кировской области» на 2009 год (далее Программа) (решение Думы от 18.12.2007 №23/228, от 25.02.2008 №30/289, от 26.09.2008 №32/314).

Программа утвержденная  решением Думы от 18.12.2007 №23/228 выполнена – изготовлены Правила землепользования и застройки по пос.Медведок ,пос.Аркуль и пос.Красный Яр.

Программа утвержденная  решением Думы от 25.02.2008 №30/289 выполнена не полностью:

По изготовлению градостроительной документации:

Изготовлены Правила землепользования и застройки по поселениям Рябиновское, Перевозское, Шварихинское, Татауровское, Перевозское; проведена космосъемка Лудянского поселения, но Правила землепользования и застройки не изготовлены.

По развитию коммунальной инфраструктуры на земельных участках для жилищного строительства:

Выполнена только часть запланированного – обустройство коммунальной инфраструктуры на земельных участках для жилищного строительства в г.Нолинске улиц Федосеева, имени генерала Маландина, Лесная;

Не выполнены работы по обустройству коммунальной инфраструктурой проектируемого строительства 27-и квартирного жилого дома для переселенцев.

Программа утвержденная  решением Думы от 26.09.2008 №32/314 выполненяется:

Заключены муниципальные контракты на изготовление генеральных планов развития населенных пунктов Медведок и Красный Яр (+ Чащино).

В сентябре текущего года Нолинское городское поселение отказалось участвовать во втором конкурсном отборе  в реализации программы  «Развитие жилищного строительства в Нолинском районе Кировской области» на 2009 год по  изготовлению проектной документации для развития коммунальной инфраструктуры на земельных участках для жилищного строительства (предполагалось канализование в г.Нолинске улиц Федосеева, имени генерала Маландина, Лесная).

В настоящее время готовятся документы Красноярским сельским поселением участвовать во втором конкурсном отборе  в реализации программы  «Развитие жилищного строительства в Нолинском районе Кировской области» на 2009 год по  изготовлению проектной документации для разработки градостроительной документации по новому жилому микрорайону (район ПМК-11).

Справку подготовила:                                         Н.С.Ростова

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации областной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Кировской области» на 2008 -2009 годы.

| Наименование градостроительной документации и документов | Сметная | Объем субсидий | Объем | Факт. | Объем субсид. | Объем софин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| документов, включенных в ОЦП «Развитие жилищного | стоимость | из областного | софинансирования | сметная | Из обл.бюдж.о | За счет |
| строительства в Кировской области» на 2008 год» | (тыс.рублей) | бюджета на 2008 | за счет | стоимость | (тыс.руб) |  |
|  |  | год | муниципального | (тыс.руб) |  | муниципального |
|  |  | (тыс.рублей) | бюджета |  |  | Бюджета(тыс.руб) |
|  |  |  | (тыс.рублей) |  |  |  |
| Правила землепользования и застройки (аэрофотосъемка, подготовка цифровой картографической основы)итого, в т.ч. | 114,9 | - | 114,9 | 114,9 | - | 114,9 |
| для МОгородское поселение Аркульское | 38.3 |  | 38,3 | 38,3 |  | 38,3 |
| для МО сельское поселение Медведское | 38,3 |  | 38,3 | 38,3 |  | 38,3 |
| для МО сельское поселение Красноярское | 38,3 |  | 38,3 | 38,3 |  | 38,3 |
| Правила землепользования и застройки (аэрофотосъемка, подготовка цифровой картографической основы) для МО сельское поселение Лудянское (с. Лудяна и с. Лудяна Ясашинская) зеземлепользования и застройки | 239 | 190 | 49 | 239 | - | 239 |
| Правила землепользования и застройки (картографические карты и пояснительная записка ) итого , в т.ч. | 376 | 310 | 66 | 376 | 310 | 66 |
| для МО сельское поселение Кырчанское (с. Кырчаны) | 54 | 45 | 9 | 54 | 45 | 9 |
| для МО сельское поселение Татауровское (с. Татаурово) | 58 | 50 | 8 | 58 | 50 | 8 |
| для МО сельское поселение Перевозское (д. Перевоз) | 66 | 55 | 11 | 66 | 55 | 11 |
| для МО сельское поселение Рябиновское (д. Рябиновщина и п. Птицефабрика) | 99 | 80 | 19 | 99 | 80 | 19 |
| для МО сельское поселение Шварихинское (с. Швариха и с. Зыково) | 99 | 80 | 19 | 99 | 80 | 19 |
| Всего : | 615 | 500 | 115 | 615 | 310 | 354 |
| Инженерное обустройство зем. уч. под жил.стр-во: жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |
| Микрорайон по ул.Федосеева-Маландина -Лесная | 2700 | 1890 | 810 | 2700 | 1890 | 2700 |
| 27-и кв.ж.дом –инж.коммуникации | 4400 | 3080 | 1320 | - | - | - |
| Итого: | 7100 | 4970 | 2130 | 2700 | 1890 | 2700 |
| Изготовление град. докум.: генпланов всего, в т.ч: | 1020 | 900 | 120 | 1115 | 900 | 115 |
| Генплан пос.Медведок | 550 | 522.5 | 27.5 | 550 | 522.5 | 27.5 |
| Генплан пос.Красный Яр(+Чащино) | 470 | 377.5 | 92.5 | 465 | 377.5 | 87.5 |
| Главный архитектор |  |  |  |  |  |  |
| Нолинского района | Н.С.Ростова. | Н.Н. Грудцын |  |  |  |  |