КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

От  23.09.2009 №45/403

г.Нолинск

Об исполнении муниципальной целевой

Программы «Капитальный ремонт

многоквартирных жилых домов

на территории Нолинского района»

Заслушав информацию об исполнении муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Нолинского района» Нолинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению. Прилагается.

2. Рекомендовать главам поселений активизировать работу по составлению заявки на капитальный ремонт жилья на 2010 год.

3.Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя главы администрации Нолинского района.

Глава Нолинского района                                                                   В.А.Зыкина

Подготовил: Шишкин А.Н.

Направить: РД-3, поселения-5

Справка по капитальному ремонту жилья:

Капитальный ремонт жилья в 2008г за счет средств местного бюджета.

План:

1.МО ГП Нолинск-874,4 т.р,

2.МО ГП Аркуль- 353,3 т.р.,

3.МО СП Медведское-146,6т.р.,

4.МО СП Красный Яр-86,5т.р.,

5.МО СП Кырчанское 15,7 т.р,

6.МО СП Рябиновское- 121,2т.р,

7.МО СП Татауровское-117,5 т.р,

8.МО СП Лудянское- 2,8 т.р,

9.МО СП Шварихинское-9,7 т.р,

10.МО Сп Перевозское- 51,8 т.р.

Всего: 1779,4 т.р.

Факт:

1.МО ГП Нолинск-836,7 т.р, отремонтированы крыши  7 домов.

2.МО ГП Аркуль- 386,8 т.р., был произведен капитальный ремонт одного дома (ремонт крыши, фундамента, ремонт выгребной ямы)

3.МО СП Медведское-210 т.р., в связи с подачей заявки по кап. ремонту в область по Федеральной программе «Капитальный ремонт жилья, поселению были выделены федеральные средства в размере 613,8 т.р, при этом средства собственников жилья составили 43,3 т.р, общая сумма ремонта составила 867,2 т.р., в связи  с тем что данные средства были выделены в конце  декабре данные средства прошли переходящими на 2009г.

4.МО СП Красный Яр-54,4т.р.произведен ремонт отмосток к жилым домам и частичный ремонт крыши 1 дома

5.МО СП Кырчанское - 0 т.р, 6.МО СП Рябиновское- 121,2т.р, произведен ремонт крыш 2 домов и ремонт вентиляционных шахт 2 домов

7.МО СП Татауровское-100,4 т.р, полный капитальный ремонт двухквартирного дома( ремонт крыши, установка фундамента)

8.МО СП Лудянское- 0 т.р,

9.МО СП Шварихинское-0 т.р,

10.МО СП Перевозское-50 т.р., капитальный ремонт крыши одного дома

ИТОГО: 1696,2 т.ч.

Капитальный ремонт жилья в 2009г за счет средств местного бюджета.

|  | Поселение | План(т.руб.) | Факт(т.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нолинск | - | - |
| 2 | Аркуль | 470 | 7,6 |
| 3 | Красный Яр | 168,6 | 164,2 |
| 4 | Кырчаны | 20,3 | - |
| 5 | Медведок | - | - |
| 6 | Рябиновщина | 177,7 | 41,2 |
| 7 | Татаурово | 168,3 | 81,8 |
| 8 | Перевоз | 75,1 | - |
| 9 | Швариха | 26,9 | - |
| 10 | Лудяна | 7,1 | - |
| 11 | Итого: | 1114 | 294,8 |

По федеральной программе выполнены работы по капитальному ремонту жилья в п.Медведок в 1 квартале 2009 года на сумму в размере 867,213 т.р. , из них  613,852 т.р.- федеральный бюджет, 210,0 т.р. –местный бюджет, 43,361 т.р.- средства собственников жилья..

Весной 2009 г. были поданы заявки в область по федеральной программе на капитальный ремонт жилья Нолинским, Аркульским , Медведским поселениями:

Нолинск- Общая сумма -15389,5 т.р., 13639,7т.р.- федеральный бюджет, 980,3 т.р.- местный бюджет, 769,4 т.р.- сумма собственников жилья.

Аркуль- Общая сумма -5917,1 т.р., 5244,3т.р.- федеральный бюджет, 376,9 т.р.- местный бюджет, 295,9 т.р.- сумма собственников жилья.

Медведок- Общая сумма -7927,6 т.р., 6958,8т.р.- федеральный бюджет, 504,9 т.р.- местный бюджет, 463,7 т.р.- сумма собственников жилья. В начале июля все поселения района были исключены из программы по причине снижения выделяемого лимита на ремонт для всей Кировской области.