Приложение №1

.

**ПРОГРАММА**

**РАЗВИТИЯ НОЛИНСКОГО муниципального района**

**КИРОВСКОЙ области   
на 2023 – 2028 годы**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия в соответствии с планом мероприятий | | Информация об источниках и объемах финансирования мероприятия (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Результат мероприятия\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание | Средства федерального бюджета | | | | | | Средства областного бюджета | | | | | | | | | | Средства местных бюджетов | | | | | | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | | 2028 год | | | 2023 год | | | 2024 год | | 2025 год | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год |
| **Экономика** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация проекта по строительству второго двора для КРС с беспривязным содержанием на 320 мест ООО «Шварихинский» | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 150000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Увеличение производства молока в 2025 году на 25%, создание 3 рабочих мест, поступление в консолидированный бюджет НДФЛ - 27 т.р. с 2025 г. |
| 2 | Реконструкция фермы для откорма КРС с беспривязным содержанием (с.Кырчаны) ООО «Шварихинский» | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 10000 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Увеличение производства мяса в 2025 году на 10%, создание 3 рабочих мест, поступление в консолидированный бюджет НДФЛ - 27 т.р. с 2024 г. |
| 3 | Строительство зернового склада и склада для хранения сена  АО «Зыковское» | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 6000 | 0 | | 0 | | 0 | Увеличение производства молока и мяса на 10% к концу 2025 года , поступления от ЕСХН консолидированный бюджет с 2026 г – 6 т.р. |
| 4 | Обновление машинно-тракторного парка - приобретение сельскохозяйственной техники сельхозпредприятиями района | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 16157 | | 15000 | | 48000 | 0 | | 0 | | 0 | Увеличение производства продукции на 10% к концу 2025 года, поступления в консолидированный бюджет от ЕСХН с 2024 г – по 10 т.р. ежегодно |
| 5 | Приобретение линии по переработке тонкомера ООО «Вэкодом» | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 5000 | | 5000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Увеличение качества производства,  улучшение условия труда, увеличение объемов производства на 10% к концу 2025 года, поступления в консолидированный бюджет от УСНО с 2025 г – 26 т.р. |
| 6 | Ремонт сушильного комплекса ООО «Вэкодом» | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |  | | 12000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 7 | Модернизация цеха лесопиления  ООО «Вэкодом» | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 2000 | | 4000 | | 6000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 8 | Модернизация производства  ООО «Вэкодом» (приобретение техники) | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 3000 | | 0 | | 10000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 9 | Модернизация производства  ООО «ЛПК «Ресурс»  (приобретение техники) | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 15000 | | 3000 | 0 | | 0 | | 0 | Создание 1 рабочего места к концу 2025 г., поступление в консолидированный бюджет НДФЛ - 9 т.р. с 2026 г. |
| 10 | Приобретение лесозаготовительного комплекса Ponsse ООО «НЛК» | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 5000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Создание 1 рабочего места к концу 2024 г., поступление в консолидированный бюджет НДФЛ - 9т.р. с 2025 г., от УСНО – 21 т.р. с 2025 г. |
| 11 | Подбор и приобретение поточной линии для производства кондитерских изделий ООО «Нолинская кондитерская фабрика» | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 5000 | 0 | | 0 | | 0 | Повышение качества выпускаемой продукции и увеличение производства, дополнительные поступления от реализации проекта с 2026-2027 гг |
| **Социальная сфера** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в г. Нолинск | 2023 | 2024 | 0 | 97000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Эффективное использование трудовых ресурсов учреждения, сокращение временных затрат на получение медицинской помощи пациентам, поступления в консолидированный бюджет налога на имущество организаций с момента ввода в эксплуатацию здания с 2025 г 390 т.р. , земельного налога с 2025 г 11,92 т.р. |
| 13 | Поставка модульной конструкции офиса ВОП с. Кырчаны, Швариха, ВА п.Медведок, ФАПовд.Чащино, с.Зыково, д.Варнаки, д.Хмелевка, п.Красный Яр | 2023 | 2023 | 52100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Создано 8 модульных конструкций, поступления в консолидированный бюджет земельного налога с 2024 г- 6,7т.р. |
| 14 | Капитальный ремонт зданийФАПовд.Перевоз, д.Еремино, с.Верхоишеть, д.Симахино и здания поликлиники (г. Нолинск, ул. Бехтерева-48) | 2023 | 2025 | 3250,0 | 48800,0 | 2265,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Осуществлен капитальный ремонт кровли, замена входной группы, замена системы водопровода и канализации, замена линолеума и плитки и др. |
| 15 | Обновление материально-технической базы и проведение текущего ремонта зданий КОГПОАУ НПТ | 2024 | 2025 | 0 | 5950 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 2800 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Обеспечены комфортные условия проживания в здании общежития, отремонтированы лаборатории по специальности «Поварское и кондитерское дело», произведен ремонт цехов в столовой |
| 16 | Создание условий для занятий детьми физической культурой и спортом МКОУ СОШ п. Аркуль | 2023 | 2023 | 3 636,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 536,76 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Произведен ремонт кровли, фундамента, полов, системы отопления и водопровода, замена оконных блоков МКОУ СОШ п. Аркуль |
| 17 | Ремонт учебных кабинетов химии-биологии в МКОУ ООШ  д. Перевоз , МКОУ ООШ с.Швариха, МКОУ ООШС. Зыково и МКОУ ООШ с.Татаурово для создания центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 53,2 | 6,2 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Создание условий для занятий детей по программам дополнительного образования, увеличение процента охвата детей дополнительным образованием к концу 2025 года |
| 18 | Строительство здания для размещения общеобразовательной школы на 500 учащихся с ФОК в г.Нолинск | 2023 | 2024 | 151800 | 237 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 15200 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Обеспечение условий для занятий в 1 смену учащихся в с 6 по 8 класс, обеспечение условий для проведения занятий физкультурой и спортом, создание 15 рабочих мест, поступление в консолидированный бюджет НДФЛ с 2025 г. - 135 т.р. ,налога на имущество организаций с момента ввода в эксплуатацию с 2025 г -1,6 млн.руб., земельного налога с 2025 г 40,623 т.р. |
| 19 | Капитальный ремонт крыши МКУ ДО «Дом детского творчества» | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 243 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 348 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Создание комфортных условий для занятий детей |
| 20 | Создание модельной муниципальной библиотеки на базе Шварихинской сельской библиотеки – филиала МКУК «Нолинская ЦБС» | 2023 | 2023 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Пополнение книжного фонда на 495экз., повышение квалификации 2 сотрудников,переоснащениеШварихинской сельской библиотеки – филиала МКУК «Нолинская ЦБС» по модельному стандарту к концу 2023 г |
| 21 | Техническое оснащение МБУК«Музей истории и краеведения» г. Нолинска | 2023 | 2023 | 3161,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 32,253 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Приобретено мультимедийное оборудование, витрины для экспозиций, книжный сканер, сенсорный стол, орг.техника дляМБУК«Музей истории и краеведения»  Увеличится туристическая привлекательность, увеличение количества посещений на 5% к концу 2024 г, рост доходов от платных услуг на 5% к концу 2025г |
| 22 | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных | 2023 | 2025 | 167,6 | 167,6 | 166,9 | 0 | 0 | 0 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 1,8 | 1,8 | | 1,8 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов, МКУК «Нолинская ЦБС» ежегодно по 1 единице |
| 23 | Приобретение автобуса, снегохода и мини фрезы для спортивной школы Нолинского района | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 359,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 94,54 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | - увеличение количества спортсменов, участвующих в соревновательной деятельности на 5% к концу 2024 г,  - увеличение количества разрядников на 7%  -расширение географии участия спортсменов в спортивных массовых мероприятиях  улучшение и качества подготовки горнолыжного склона для проведения тренировочных занятий |
| 24 | Финансовая поддержка детско-юношеского спорта-закупка оборудования, инвентаря и экипировки для оснащения МКУ Спортивная школа Нолинского района, обеспечение участия спортсменов и тренеров в мероприятиях, включенных в Календарный план официальных спортивных мероприятий Кировской области | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Приобретены баскетбольные мячи, скакалка телескопическая, горнолыжные ботинки и вешки, пояс тренера, пады тренировочные, кронштейны, тенты, боксерские мешки, барьер тренировочный многоуровневый |
| 25 | Обновление автопарка хлебовозок  ООО «Нолинский хлеб» | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 771 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Обеспечение социальной стабильности, обеспечение хлебобулочными изделиями и товарами первой необходимости сельских населенных пунктов |
| 26 | Капитальный ремонт МКОУ ООШ с.Зыково | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 10988,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 119,4 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Создание комфортных и безопасных условий для обучения и воспитания |
| 27 | Капитальный ремонт здания бани г.Нолинск по ул.Коммуны, д.2а | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 995,5 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 151,5 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Обеспечение доступности и качества оказания банных услуг на территории г. Нолинска, повышения качества предоставляемых услуг на 100% |
| 28 | Сохранение объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Кировская область, г.Нолинск, ул.Ленина, д.24 (приспособление объекта культурного наследия для современного использования) | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5940,0 | 15000,0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 60,0 | | 150,0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Повышение уровня культуры и вовлеченности личности в культурную и общественную жизнь |
| 29 | капитальный ремонт кровли здания МКДОУ детский сад «Ромашка» п. Аркуль | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3495,5 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 35,3 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Осуществлено устройство плоской кровли из наплавляемых материалов, устройство парапетов, противопожарного люка и водосточной системы (воронок) |
| **Инфраструктура** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Капитальный ремонт систем водоснабжения пгт. Аркуль | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 579,68 | 1900 | 1 980 | | 0 | 0 | | | | | 80 | | | 28,98 | | 100 | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Отремонтировано 2км сетей водоснабжения, уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Нолинского района к концу 2026 года на 20% |
| 31 | Ремонт центральной системы водоотведения по адресу пгт. Аркуль ул. Кирова между домами № 15 и № 17 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 63,2 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Отремонтировано 0,06км сетей водоотведения, уменьшение аварийных ситуаций на канализационных сетях на территории Нолинского района к концу 2026 года на 2% |
| 32 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Свободы п. Медведок | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2663 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 140,16 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Отремонтировано 2км сетей водоснабжения , уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Нолинского района к концу 2024 года на 20% |
| 33 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Медведская, Советская, Затонская в п. Медведок Нолинского района | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325,41 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 116,27 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Отремонтировано 1,5км сетей водоснабжения , уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Нолинского района к концу 2024 года на 15% |
| 34 | Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Юртик Нолинского района Кировской области | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893,66 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 44,68 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Отремонтировано 1,1км сетей водоснабжения , уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Нолинского района к концу 2024 года на 20% |
| 35 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Первомайская с. Швариха | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 2350 | | 0 | 00 | | | | | 0 | | | 0 | | 125 | 125 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Отремонтировано 2км сетей водоснабжения , уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Нолинского района к концу 2026 года на 20% |
| 36 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Советская с. Швариха | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475 | | 2475 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 25 | | 25 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Шварихинского сельского поселения к концу 2027 года на 20% |
| 37 | Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Зыково Нолинского района | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1871,43 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 93,57 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Шварихинского сельского поселения к концу 2024 года на 10% |
| 38 | Капитальный ремонт водопровода с. Татаурово | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 0 | | 1683 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | 150 | 0 | | 17 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Отремонтировано 1,5км сетей водоснабжения , уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Нолинского района к концу 2026 года на 30% |
| 39 | Капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Мелиораторов, ул. Яблоневая, ул. Березовая, д. Чащино | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 2970 | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | 150 | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Отремонтировано 5,3км сетей водоснабжения , уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Нолинского района к концу 2026 года на 40% |
| 40 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Федосеева, г. Нолинск | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2803 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 147 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Отремонтировано 1,5 км сетей водоснабжения , уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Нолинского района к концу 2023 года на 20% |
| 41 | Капитальный ремонт водопровода по ул. К.Маркса, г. Нолинск | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | | 2970 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 30 | | 30 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Нолинского района к концу 2027 года на 20% |
| 42 | Капитальный ремонт канализационных сетей г. Нолинск | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3382,23 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 169,11 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Уменьшение аварийных ситуаций на сетях водоотведения на территории Нолинского района к концу 2024 года на 3% |
| 43 | Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Кырчаны, ул. Ленина | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1980 | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | 100 | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Отремонтировано 2км сетей водоснабжения , уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Кырчанского сельского к концу 2026 года на 40% |
| 44 | Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Кырчаны, ул. Гагарина | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 990 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 10 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Отремонтировано 2км сетей водоснабжения , уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Кырчанского сельского к концу 2028 года на 40% |
| 45 | Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Кырчаны, ул. Мира | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 990 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 10 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Отремонтировано 0,5км сетей водоснабжения, уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Кырчанского сельского к концу 2028 года на 20% |
| 46 | Капитальный ремонт водопровода ул. Комсомольская ул. Труда, с. Татаурово | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228,7 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | 117,3 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Отремонтировано 0,92 м сетей водоснабжения , уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Нолинского района к концу 2025 года на 40% |
| 47 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Пригородная, г. Нолинск | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | 200 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Отремонтировано 2 км сетей водоснабжения , уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Нолинского района к концу 2025 года на 40% |
| 4\8 | Капитальный ремонт водопровода д. Перевоз, ул. Советская | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | 150 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Отремонтировано 1,5 км сетей водоснабжения , уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Нолинского района к концу 2025 года на 40% |
| 49 | Капитальный ремонт водопровода д. Перевоз, ул. Труда | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Перевозского сельского поселения к концу 2026 года на 20% |
| 50 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Молодежная в д. Перевоз Нолинского района | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707,51 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 35,38 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Перевозского сельского поселения к концу 2024 года на 10% |
| 51 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Советская, Затонская в п. Медведок | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615 | 1683 | | 1683 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | 85 | 17 | | 17 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Отремонтировано 2,5 км сетей водоснабжения , уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Нолинского района к концу 2027 года на 40% |
| 52 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Садовая, д.Чащино | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 594 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 6,0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Отремонтировано 0,3км сетей водоснабжения , уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Красноярского сельского поселения к концу 2027 года на 20% |
| 53 | Реконструкция системы водоснабжения Аркульского городского поселения Нолинского района | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 102 900 | 0 | 0 | 0 | 7406 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 74,8 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Обеспечение комфортных условия для проживания людей, обеспечение водоснабжением 1 тыс. домовладений, улучшение качества питьевого водоснабжения, уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях к концу 2025 года на 30% |
| 54 | Строительство сетей освещения г.Нолинск ул. Федосеева-Заводская | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 21,2 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Улучшение уличного освещения по ул. Федосеева-Заводская, повышение комфорта жителей и уменьшение аварийных ситуаций на дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них вНолинском районе к концу 2023 года на 10% |
| 55 | Газификация населенных пунктов района | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 43 700 | 21 850 | 21 850 | | | 0 | 0 | 0 | | Перспектива газификации 265 домовладений в д.Ботыли, Варнаки, Сомовщина, Чащино,. Хмелевка к концу 2025 г |
| 56 | Ремонт автомобильных дорог в г. Нолинск, пгт. Аркуль и автомобильной дороги Нолинск – Медведок - Аркуль | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29433 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 105,1 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Отремонтировано 3,313 км автомобильных дорог, уменьшение аварийных ситуаций на дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них вНолинском районе к концу 2023 года на 15% |
| 57 | Разработка ПСД и ремонт моста через реку Лудяна на км 2+050 автомобильной дороги «Лудяна Экономическая – Верхоишеть» вНолинском районе | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48544,87 | | 0 | 0 | | | | | 600 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Отремонтировано 32,2 п.м. Обеспечение безопасности дорожного движения, ремонт моста, уменьшение аварийных ситуаций на дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них вНолинском районе к концу 2026 года на 10% |
| 58 | Благоустройство общественной территории – тротуары по ул.Федосеева от дома №37 до проезда и вдоль проезда от ул.Коммуны до входа №2 д/с «Солнышко» | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2434,61 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 128,7 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Благоустройство г. Нолинска, повышение безопасности дорожного движения, улучшение и повышение комфортной городской среды |
| 59 | Устройство недостающих тротуаров, электроосвещения и элементов обустройства на автомобильной дороге Киров- Малмыж – Вятские Поляны, в пределах д.Среднее и д.Перевоз | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 57 000 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Протяженность 4,3 км Уменьшение аварийных ситуаций на дороге Киров - Малмыж - Вятские Поляны, повышение уровня безопасности дорожного движения |
| 60 | Благоустройство домовой территории многоквартирного жилого дома ул. Спартака, 19 г. Нолинск | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615,16 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 85,01 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Благоустройство домовых территорий города Нолинска, улучшение и повышение комфортной городской среды |
| 61 | Благоустройство общественной территории – тротуары по ул. Ленина от ул. Фрунзе до ул. Коммуны по четной стороне домов и домовой территории многоквартирного жилого дома ул. Коммуны 42 г. Нолинск | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4917,5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 49,7 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | Благоустройство г. Нолинска, повышение безопасности дорожного движения, благоустройство домовых территорий города Нолинска улучшение и повышение комфортной городской среды |
| **Активность муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Участие в реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в соответствии с п.16 | 2023 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |
| 2 | Участие в реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в соответствии с п.17 | 2023 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |
| 3 | Участие в проекте поддержки местных инициатив в соответствии с п.19 | 2023 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |
| 4 | Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в соответствии с п. 20,21 | 2023 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |
| 5 | Участие в реализации гос.программы «Развитие физической культуры и спорта » в соответствии с п. 23 | 2023 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |
| 6 | Участие в реализации гос.программы « Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» в соответствии с п. 30-52 | 2023 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |
| 7 | Участие в реализации региональной адресной программы «Строительство» на 2023-2027 годы в соответствии с п.12,18 и 53 | 2023 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |
| 8 | Участие в реализации гос.программы « Развитие транспортной системы» в соответствии с п.56 | 2023 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |
| 9 | Участие в реализации гос.программы «Формирование современной городской среды в населенных пунктах» в соответствии с п. 54,58,60,61 | 2023 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |
| 10 | Участие в реализации пятилетней программы развития транспортной инфраструктуры Кировской области 2023-2027 годы в соответствии с п.57,59 | 2023 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |