Приложение № 1

**ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НОЛИНСКОГО муниципального района КИРОВСКОЙ области   
на 2023 – 2025 годы**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия в соответствии с планом мероприятий | | | | Информация об источниках и объемах финансирования мероприятия (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Результат мероприятия\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | | Окончание | | Средства федерального бюджета | | | | | | Средства областного бюджета | | | | | Средства местных бюджетов | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | |
| 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | 2023 год | | 2024 год | | | 2025 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Экономика** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация проекта по строительству второго двора для КРС с беспривязным содержанием на 320 мест ООО «Шварихинский» | 2023 | | 2024 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 150000 | | 0 | Увеличение производства молока в 2025 году на 25%, создание 3 рабочих мест, поступление в консолидированный бюджет НДФЛ - 27 т.р. с 2025 г. |
| 2 | Реконструкция фермы для откорма КРС с беспривязным содержанием (с.Кырчаны) ООО «Шварихинский» | 2023 | | 2023 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 10000 | | 0 | | 0 | Увеличение производства мяса в 2025 году на 10%, создание 3 рабочих мест, поступление в консолидированный бюджет НДФЛ - 27 т.р. с 2024 г. |
| 3 | Строительство зернового склада и склада для хранения сена  АО «Зыковское» | 2025 | | 2025 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 6000 | Увеличение производства молока и мяса на 10% к концу 2025 года , поступления от ЕСХН консолидированный бюджет с 2026 г – 6 т.р. |
| 4 | Обновление машинно-тракторного парка - приобретение сельскохозяйственной техники сельхозпредприятиями района | 2023 | | 2025 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 16157 | | 15000 | | 48000 | Увеличение производства продукции на 10% к концу 2025 года , поступления в консолидированный бюджет от ЕСХН с 2024 г – по 10 т.р. ежегодно |
| 5 | Приобретение линии по переработке тонкомера ООО «Вэкодом» | 2023 | | 2024 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 5000,0 | | 5000,0 | | 0 | Увеличение качества производства,  улучшение условия труда, увеличение объемов производства на 10% к концу 2025 года, поступления в консолидированный бюджет от УСНО с 2025 г – 26 т.р. |
| 6 | Ремонт сушильного комплекса ООО «Вэкодом» | 2024 | | 2024 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |  | | 12000,0 | | 0 |
| 7 | Модернизация цеха лесопиления  ООО «Вэкодом» | 2023 | | 2025 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 2000,0 | | 4000,0 | | 6000,0 |
| 8 | Модернизация производства  ООО «Вэкодом» (приобретение техники) | 2023 | | 2025 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 3000,0 | | 0 | | 10000,0 |
| 9 | Модернизация производства  ООО «ЛПК «Ресурс» | 2024 | | 2025 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 15000,0 | | 3000,0 | Создание 1 рабочего места к концу 2025 г., поступление в консолидированный бюджет НДФЛ - 9 т.р. с 2026 г. |
| 10 | Приобретение лесозаготовительного комплекса Ponsse ООО «НЛК» | 2024 | | 2025 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 5000,0 | | 0 | Создание 1 рабочего места к концу 2024 г., поступление в консолидированный бюджет НДФЛ - 9 т.р. с 2025 г., от УСНО – 21 т.р. с 2025 г. |
| 11 | Подбор и приобретение поточной линии для производства кондитерских изделий ООО «Нолинская кондитерская фабрика» | 2023 | | 2025 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 5000,0 | Повышение качества выпускаемой продукции и увеличение производства, дополнительные поступления от реализации проекта с 2026-2027 гг |
| **Социальная сфера** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Строительство поликлиники на 200 посещений в смену в г. Нолинск | 2023 | | 2023 | | 97000,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | Эффективное использование трудовых ресурсов учреждения, сокращение временных затрат на получение медицинской помощи пациентам, поступления в консолидированный бюджет налога на имущество организаций с момента ввода в эксплуатацию здания с 2025 г 390 т.р. |
| 13 | Поставка модульной конструкции офиса ВОП с. Кырчаны, Швариха, ВА п.Медведок, ФАПовд.Чащино, с.Зыково, д.Варнаки, д.Хмелевка, п.Красный Яр | 2023 | | 2023 | | 52100,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | Создано 8 модульных конструкций, поступления в консолидированный бюджет налога на имущество организаций с момента ввода в эксплуатацию здания с 2024 г- по 260 т.р. |
| 14 | Капитальный ремонт зданий ФАПов д.Перевоз, д.Еремино, с.Верхоишеть, д.Симахино и здания поликлиники (г. Нолинск, ул. Бехтерева-48) | 2023 | | 2025 | | 3250,0 | | 48800,0 | | 2265,0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | Осуществлен капитальный ремонт кровли, замена входной группы, замена системы водопровода и канализации, замена линолеума и плитки и др. |
| 15 | Обновление материально-технической базы и проведение текущего ремонта зданий КОГПОАУ НПТ | 2024 | | 2025 | | 0 | | 5950 | | 2250 | | 0 | | 2300 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 2800 | | 0 | Обеспечены комфортные условия проживания в здании общежития, отремонтированы лаборатории по специальности «Поварское и кондитерское дело», произведен ремонт цехов в столовой |
| 16 | Создание условий для занятий детьми физической культурой и спортом МКОУ СОШ п. Аркуль | 2023 | | 2023 | | 3 636,1 | | 0 | | 0 | | 36,7 | | 0 | | 0 | 536,76 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | Произведен ремонт кровли, фундамента, полов, системы отопления и водопровода, замена оконных блоков МКОУ СОШ п. Аркуль |
| 17 | Ремонт учебных кабинетов химии-биологии в МКОУ ООШ  д. Перевоз , МКОУ ООШ с.Швариха, МКОУ ООШС. Зыково и МКОУ ООШ с.Татаурово для создания центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» | 2023 | | 2024 | | 0 | | 0 | | 0 | | 600,0 | | 600,0 | | 0 | 6,2 | | 6,2 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | Создание условий для занятий детей по программам дополнительного образования, увеличение процента охвата детей дополнительным образованием к концу 2025 года |
| 18 | Строительство здания для размещения общеобразовательной школы на 500 учащихся с ФОК в г.Нолинск | 2023 | | 2024 | | 151,8 | | 237,6 | | 0 | | 9,7 | | 15,2 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | Обеспечение условий для занятий в 1 смену учащихся в с 6 по 8 класс, обеспечение условий для проведения занятий физкультурой и спортом, поступление в консолидированный бюджет налога на имущество организаций с момента ввода в эксплуатацию с 2025 г -1,6 млн.руб. |
| 19 | Капитальный ремонт крыши МКУ ДО «Дом детского творчества» | 2023 | | 2023 | | 0 | | 0 | | 0 | | 555,6 | | 0 | | 0 | 243,0 | | 0 | | | 0 | | 348,0 | | 0 | | 0 | Создание комфортных условий для занятий детей |
| 20 | Создание модельной муниципальной библиотеки на базе Шварихинской сельской библиотеки – филиала МКУК «Нолинская ЦБС» | 2023 | | 2023 | | 5000,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | Пополнение книжного фонда на 495экз., повышение квалификации 2 сотрудников,переоснащение Шварихинской сельской библиотеки – филиала МКУК «Нолинская ЦБС» по модельному стандарту к концу 2023 г |
| 21 | Техническое оснащение МБУК«Музей истории и краеведения» г. Нолинска | 2023 | | 2023 | | 3161,1 | | 0 | | 0 | | 31,9 | | 0 | | 0 | 32,253 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | Приобретено мультимедийное оборудование, витрины для экспозиций, книжный сканер, сенсорный стол, орг.техника для МБУК«Музей истории и краеведения»  Увеличится туристическая привлекательность, увеличение количества посещений на 5% к концу 2024 г, рост доходов от платных услуг на 5% к концу 2025г |
| 22 | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных | 2023 | | 2025 | | 167,6 | | 167,6 | | 166,9 | | 10,7 | | 10,7 | | 10,7 | 1,8 | | 1,8 | | | 1,8 | | - | | - | | - | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов, МКУК «Нолинская ЦБС» ежегодно по 1 единице |
| 23 | Приобретение автобуса и снегохода для спортивной школы Нолинского района в рамках | 2023 | | 2023 | | 0 | | 0 | | 0 | | 8300,0 | | 0 | | 0 | 83,84 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - увеличение количества спортсменов, участвующих в соревновательной деятельности на 5% к концу 2024 г,  - увеличение количества разрядников на 7%  -расширение географии участия спортсменов в спортивных массовых мероприятиях  улучшение и качества подготовки горнолыжного склона для проведения тренировочных занятий |
| 24 | Финансовая поддержка детско-юношеского спорта-закупка оборудования, инвентаря и экипировки для оснащения МКУ Спортивная школа Нолинского района, обеспечение участия спортсменов и тренеров в мероприятиях, включенных в Календарный план официальных спортивных мероприятий Кировской области | 2023 | | 2023 | | 0 | | 0 | | 0 | | 750,0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | Приобретены баскетбольные мячи, скакалка телескопическая, горнолыжные ботинки и вешки, пояс тренера, пады тренировочные, кронштейны, тенты, боксерские мешки, барьер тренировочный многоуровневый |
| 25 | Обновление автопарка хлебовозок  ООО «Нолинский хлеб» | 2024 | | 2025 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2000,0 | | 2200,0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | Обеспечение социальной стабильности, обеспечение хлебобулочными изделиями и товарами первой необходимости сельских населенных пунктов |
| **Инфраструктура** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Водоснабжение и водоотведение** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| 26 | Капитальный ремонт систем водоснабжения пгт. Аркуль | 2023 | | 2025 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1520,0 | | 1900,0 | | 1900,0 | | 80,0 | 100,0 | | | 100,0 | | 0 | | 0 | | 0 | Отремонтировано 2км сетей водоснабжения, уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Нолинского района к концу 2023 года на 20% |
| 27 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Свободы п. Медведок | 2023 | | 2024 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2663,0 | | 2850,0 | | 0 | | 140,16 | 150,0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | Отремонтировано 2км сетей водоснабжения , уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Нолинского района к концу 2023 года на 20% |
| 28 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Первомайская с. Швариха | 2024 | | 2025 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2350,0 | | 2350,0 | | 0 | 125,0 | | | 1250,0 | | 0 | | 0 | | 0 | Отремонтировано 2км сетей водоснабжения , уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Нолинского района к концу 2025 года на 40% |
| 29 | Капитальный ремонт водопровода с. Татаурово | 2024 | | 2024 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2850,0 | | 0 | | 0 | 150,0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | Отремонтировано 1,5км сетей водоснабжения , уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Нолинского района к концу 2024 года на 30% |
| 30 | Капитальный ремонт сетей по ул. Мелиораторов, ул. Яблоневая, ул. Березовая, д. Чащино | 2025 | | 2025 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2850,0 | | 0 | 0 | | | 150,0 | | 0 | | 0 | | 0 | Отремонтировано 3км сетей водоснабжения , уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Нолинского района к концу 2025 года на 40% |
| 31 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Федосеева, г. Нолинск | 2023 | | 2023 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2803,0 | | 0 | | 0 | | 147,0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | Отремонтировано 1,5 км сетей водоснабжения , уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Нолинского района к концу 2023 года на 20% |
| 32 | Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Кырчаны, ул. Ленина | 2025 | | 2025 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1900,0 | | 0 | 0 | | | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | Отремонтировано 2км сетей водоснабжения , уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Нолинского района к концу 2025 года на 40% |
| 33 | Капитальный ремонт водопровода ул. Комсомольская ул. Труда, с. Татаурово | 2025 | | 2025 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2228,7 | | 0 | 0 | | | 117,3 | | 0 | | 0 | | 0 | Отремонтировано 0,92 м сетей водоснабжения , уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Нолинского района к концу 2025 года на 40% |
| 34 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Пригородная, г. Нолинск | 2025 | | 2025 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3800,0 | | 0 | 0 | | | 200,0 | | 0 | | 0 | | 0 | Отремонтировано 2 км сетей водоснабжения , уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Нолинского района к концу 2025 года на 40% |
| 35 | Капитальный ремонт водопровода д. Перевоз, ул. Советская | 2025 | | 2025 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2850,0 | | 0 | 0 | | | 150,0 | | 0 | | 0 | | 0 | Отремонтировано 1,5 км сетей водоснабжения , уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Нолинского района к концу 2025 года на 40% |
| 36 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Советская, Затонская в п. Медведок | 2025 | | 2025 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1615,0 | | 0 | 0 | | | 85,0 | | 0 | | 0 | | 0 | Отремонтировано 2,5 км сетей водоснабжения , уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях на территории Нолинского района к концу 2025 года на 40% |
| 37 | Строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения пгт.Аркуль | 2023 | | 2025 | |  | | 102900,0 | |  | | 8050,0 | |  | | 15000,0 | | 81,31 |  | | |  | |  | |  | |  | Обеспечение комфортных условия для проживания людей, обеспечение водоснабжением 1 тыс. домовладений, улучшение качества питьевого водоснабжения, уменьшение аварийных ситуаций на водопроводных сетях к концу 2025 года на 30% |
| 38 | Обустройство электроосветительными приборами автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны в д. Сомовщина и д. Боровляна | 2024 | | 2025 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 17000,0 | | 17000,0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | Организация дорожного движения, улучшение видимости на автомобильных дорогах |
| 39 | Строительство сетей освещения г.Нолинск ул. Федосеева-Заводская | 2023 | | 2023 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2100,0 | | 0 | | 0 | | 21,2 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | Улучшение уличного освещения по ул. Федосеева-Заводская, повышение комфорта жителей и уменьшение аварийных ситуаций на дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них вНолинском районе к концу 2023 года на 10% |
| 40 | Газификация населенных пунктов района | 2023 | | 2023 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 87400,0 | | 0 | | 0 | Перспектива газификации 265 домовладений в д.Ботыли, Варнаки, Сомовщина, Чащино,. Хмелевка к концу 2025 г |
| 41 | Ремонт автомобильных дорог в г. Нолинск, пгт. Аркуль и автомобильной дороги Нолинск – Медведок - Аркуль | 2023 | | 2023 | | 0 | | 0 | | 0 | | 29433 | | 0 | | 0 | | 105,1 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | Отремонтировано 3,313 км автомобильных дорог, уменьшение аварийных ситуаций на дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них вНолинском районе к концу 2023 года на 15% |
| 42 | Разработка ПСД и ремонт моста через реку Лудяна на км 20+050 автомобильной дороги общего пользования местного значении «Лудяна Экономическая – Верхоишеть» | 2023 | | 2024 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 40000,0 | | 0 | | 600,0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | Обеспечение безопасности дорожного движения, ремонт моста, уменьшение аварийных ситуаций на дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них вНолинском районе к концу 2024 года на 10% |
| 43 | Благоустройство общественной территории – тротуары по ул.Федосеева от дома №37 до проезда и вдоль проезда от ул.Коммуны до входа №2 д/с «Солнышко» | 2023 | | 2023 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2434,61 | | 0 | | 0 | | 128,7 | 0 | | | 0 | |  | | 0 | | 0 | Благоустройство г. Нолинска, повышение безопасности дорожного движения, улучшение и повышение комфортной городской среды |
| 44 | Благоустройство домовой территории многоквартирного жилого дома ул. Спартака, 19 г. Нолинск | 2023 | | 2023 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1615,16 | | 0 | | 0 | | 85,01 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | Благоустройство домовых территорий города Нолинска, улучшение и повышение комфортной городской среды |
| 45 | Благоустройство общественной территории – тротуары по ул. Ленина от ул. Фрунзе до ул. Коммуны по четной стороне домов и домовой территории многоквартирного жилого дома ул. Коммуны 42 г. Нолинск | 2024 | | 2024 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4917,5 | | 0 | | 0 | 49,7 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | Благоустройство г. Нолинска, повышение безопасности дорожного движения, благоустройство домовых территорий города Нолинска улучшение и повышение комфортной городской среды |
| **Активность муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Участие в реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в соответствии с п.16 | 2023 | 2023 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 2 | Участие в реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в соответствии с п.17 | 2023 | 2024 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 3 | Участие в проекте поддержки местных инициатив в соответствии с п.19 | 2023 | 2023 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 4 | Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в соответствии с п. 20,21 | 2023 | 2023 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 5 | Участие в реализации гос.программы «Развитие физической культуры и спорта » в соответствии с п. 23 | 2023 | 2023 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 6 | Участие в реализации гос.программы « Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» в соответствии с п. 26-36 | 2023 | 2025 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 7 | Участие в реализации регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в соответствии с п.37 | 2023 | 2024 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 8 | Участие в реализации гос.программы « Развитие транспортной системы» в соответствии с п.41 | 2023 | 2023 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 9 | Участие в реализации гос.программы «Формирование современной городской среды в населенных пунктах» в соответствии с п.39,43-45 | 2023 | 2024 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |