### Нолинский МР герб

### **АДМИНИСТРАЦИЯ НОЛИНСКОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.04.2022 № 318

г. Нолинск

**О внесении изменений в постановление администрации Нолинского района от 23.12.2019 №1024**

На основании решений Нолинской районной Думы от 28.10.2021 № 3/14 «О внесении изменений в решение Нолинской районной Думы от 16.12.2020 № 58/332 «О бюджете муниципального образования Нолинский муниципальный район Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 15.12.2021 № 4/25 «О внесении изменений в решение Нолинской районной Думы от 16.12.2020 № 58/332 «О бюджете муниципального образования Нолинский муниципальный район Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 02.03.2022 № 7/43 «О внесении изменений в решение Нолинской районной Думы от 15.12.2021 № 4/25 «О бюджете муниципального образования Нолинский муниципальный район Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и постановления администрации Нолинского района от 17.10.2019 № 793 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Нолинского муниципального района Кировской области» администрация Нолинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Нолинского района от 23.12.2019 № 1024 «Об утверждении муниципальной программы Нолинского района Кировской области «Развитие транспортной системы Нолинского муниципального района Кировской области» согласно приложению.

И.о. главы администрации

Нолинского района А.В. Зорин

|  |  |
| --- | --- |
| Разослать: в дело, отдел экономики, финансовое управление, сектор ЖКХ | |
|  |  |
|  |  |

Приложение

к постановлению администрации Нолинского района

от 26.04.2022 № 318

**Изменения муниципальной программы**

**Нолинского района Кировской области**

**«Развитие транспортной системы Нолинского муниципального района Кировской области»**

1. В Паспорте муниципальной Программы Нолинского района Кировской области «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составит –208281,55тыс. руб. всего в т.ч.:  федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.  областной бюджет –158057,35тыс. руб.  бюджет Нолинскогомуниципального района –50224,2тыс. руб. |

1. Читать в новой редакции раздел Программы:

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств областного и местного бюджетов.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего за период  реализации  муниципальной  программы |
| Областной бюджет | 29705,35 | 35932,0 | 31896,0 | 30589,0 | 29935,0 | **158057,35** |
| Бюджет муниципального района | 12048,3 | 9867,7 | 11951,3 | 8159,0 | 8197,9 | **50224,2** |
| **Итого** | **41753,65** | **45799,7** | **43847,3** | **38748,0** | **38132,9** | **208281,55** |

Общий объем финансирования: **208281,55**тыс. рублей

1. Приложения №1, №3 к Программе читать в новой редакции:

Приложение № 1

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы | Ед. измерения | 2018 год  базовый | 2019 год  оценка | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
|  | Муниципальная программа Нолинского района Кировской области «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель «Содержание транспортной инфраструктуры Нолинского района с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача « Развитие дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения обслуживаемая в соответствии с заключенным муниципальным контрактом» | км | 318,6 | 318,6 | 318,6 | 318,6 | 318,6 | 318,6 | 318,6 |
|  | Показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения отремонтированная в соответствии с заключенным муниципальным контрактом | км | 1,536 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Задача «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» | % | 77,0 | 76,5 | 76,5 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
|  | Задача «Регулирование деятельности хозяйствующих субъектов в сфере перевозок пассажиров» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель «Доля транспортной работы, выполняемой организациями автомобильного транспорта по социальным маршрутам от установленного плана» | % | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
|  | отдельное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения обслуживаемая в соответствии с заключенным муниципальным контрактом» | км | 318,6 | 318,6 | 318,6 | 318,6 | 318,6 | 318,6 | 318,6 |
|  | отдельное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения отремонтированная в соответствии с заключенным муниципальным контрактом | км | 1,536 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Отдельное мероприятие: Предоставление субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: Объем предоставленной субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. | тыс. руб. | 0,0 | 11257,0 | 0,0 | 7716 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отдельное мероприятие: Разработка КСОДД (комплексная схема организации дорожного движения) вНолинском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: «Объем денежных средств, выделенный для разработки КСОДД (комплексная схема организации дорожного движения) вНолинском районе. | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 419,2 | 2050,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отдельное мероприятие: Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальнымпредпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирскиеперевозки автомобильным транспортом общего пользования на социальных маршрутах Нолинского района. | . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: Объем предоставленной субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальнымпредпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирскиеперевозки авто-мобильным транспортом общего пользования на социальных маршрутах Нолинского района. | тыс. руб. | 2433,85 | 2641,65 | 3197,6 | 2691,0 | 5175,9 | 1835,0 | 1791,0 |
|  | Показатель: «Количество перевезенных пассажиров» | чел | 76306 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 |
|  | Отдельное мероприятие: «Проверка наличия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более восьми человек» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: «Наличие срока действия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более восьми человек» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
|  | Отдельное мероприятие «Предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мер по поддержке перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим транспортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: Объем предоставленной субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальнымпредпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирскиеперевозки авто-мобильным транспортом общего пользования на социальных маршрутах г. Нолинска. | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 16,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

к муниципальной программе

**Ресурсное обеспечение**

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Источник финансирования ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | Итого |
|  | Муниципальная программа Нолинского района Кировской области «Развитие транспортной системы» | всего | 41753,65 | 45799,7 | 43847,3 | 38748,0 | 38132,9 | 208281,55 |
| областной бюджет | 29705,35 | 35932,0 | 31896,0 | 30589,0 | 29935,0 | 158057,35 |
| бюджет муниципального района | 12048,3 | 9867,7 | 11951,3 | 8159,0 | 8197,9 | 50224,2 |
|  | Отдельное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 29180,0 | 32964,0 | 38371,4 | 36903,0 | 36331,9 | 173750,3 |
| областной бюджет | 27719,0 | 28216,0 | 31896,0 | 30589,0 | 29935,0 | 148335,0 |
| бюджет муниципального района | 1461,0 | 4748,0 | 6475,4 | 6314,0 | 6396,9 | 25395,3 |
|  | Отдельное меропри-ятие «Содержание автомобильных до-рог общего пользо-вания местного значения» (расчист-ка обочин дорог от поросли на автомо-бильных дорогах общего пользования местного значения) | всего | 299,675 | 600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,675 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района | 299,675 | 600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,675 |
|  | Отдельное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов» | всего | 3307,11509 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3307,11509 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района | 3307,11509 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3307,11509 |
|  | Отдельное мероприятие «Предоставление субсидии на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов» | всего | 1970,0 | 7716,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9686,0 |
| Областной  бюджет | 1970,0 | 7716,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9686,0 |
| бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отдельное мероприятие: «Разработка КСОДД (комплексная схема организации дорожного движения) вНолинском районе» | всего | 252,40991 | 550,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 802,50991 |
| областной  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет  муниципального района | 252,40991 | 550,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 802,50991 |
|  | Отдельное мероприятие: «Проектно-изыскательские работы и проведение государственных экспертиз по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 25,0 | 5,0 | 300,0 | 10,0 | 10,0 | 350,0 |
| областной  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района | 25,0 | 5,0 | 300,0 | 10,0 | 10,0 | 350,0 |
|  | Отдельное меропри-ятие: «Предоставле-ние субсидий на воз-мещениенедополу-ченных доходов юри-дическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим ре-гулярныепассажирс-кие перевозки автомо-бильным транспортом общего пользования на социальных марш-рутах Нолинского района» | всего | 6703,1 | 3964,6 | 5175,9 | 1835,0 | 1791,0 | 19469,6 |
| областной  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Нолинского муниципального района | 6703,1 | 3964,6 | 5175,9 | 1835,0 | 1791,0 | 19469,6 |
|  | Отдельное мероприятие: «Проверка наличия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более восьми человек» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Нолинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отдельное мероприятие «Предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мер по поддержке перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим транспортом | всего | 16,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,35 |
| областной бюджет | 16,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,35 |
| бюджет Нолинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_