АДМИНИСТРАЦИЯ  НОЛИНСКОГО  РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2022                                                                                       № 436

г. Нолинск

Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) по повышению качества питьевой воды в централизованных системах водоснабжения Нолинского района в 2022-2024 годы

Во исполнение пункта 2 распоряжения министерства строительства, энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Кировской области № 57 от 03.06.2022 «О повышении качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения муниципальных образований Кировской области» администрация Нолинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по повышению качества питьевой воды в централизованных системах водоснабжения Нолинского района в 2022-2024 годы, согласно приложению.

Глава администрации

Нолинского района		              Н. Н. Грудцын

Разослать: дело, сектор ЖКХ, Зорину А.В, главам Аркульского и Нолинского городского поселения

Разместить на официальном сайте муниципального образования Нолинский район.

Приложение

к постановлению администрации

- Нолинского района

- от 15.06.2022 № 436

- ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

- (дорожная карта) по повышению качества питьевой воды в централизованных системах водоснабжения Нолинского района

- в 2022-2024 годы

| № | Показатели, характеризующие степень достижения результата фактора/этапа реализации | Конец этапа | Ответственное лицо за реализацию фактора (этапа), мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление обращения в Правительство Кировской области на выделение финансовых средств на изготовление ПСД по модернизации систем водоснабжения пгт. Аркуль, для участия в региональном проекте «Чистая вода в Кировской области», направленного на реализацию федерального проекта «Чистая вода» | До 01.08.2022 | Администрация Аркульского городского поселения (по согласованию) Главы поселений, Администрация Нолинского района, Первый заместитель главы администрации Нолинского района Зорин Александр Васильевич |
| 2 | Изготовление ПСД по улучшению качества питьевой воды в Аркульском городском поселении с использованием средств областного бюджета, для участия в региональном проекте «Чистая вода» | В течение календарного года после выделения финансовых средств из областного бюджета | Глава Аркульского гороского поселения Пластинина Алевтина Николаевна |
| 3 | Направление обращения в Правительство Кировской области по выделению финансовых средств на реализацию мероприятий по региональному проекту «Чистая вода», с учетом изготовленной ПСД по Аркульскому городскому поселению | После изготовления ПСД | Администрация Аркульского городского поселения глава Пластинина Алевтина Николаевна Администрация, Нолинского района, Первый заместитель главы администрации Нолинского района Зорин Александр Васильевич |
| 4 | Формирование перечня мероприятий, направленных на повышение качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения Нолинского района, не включенных в региональный проект «Чистая вода» | 30.06.2022 | Администрация Нолинского района, Главы поселений, первый заместитель главы администрации Нолинского района Зорин Александр Васильевич |
| 5 | Актуализация схем водоснабжения муниципальных образований предусматриваемых реализацию мероприятий, направленных на повышение качества водоснабжения | ежегодно | Администрации муниципальных образований, Заведующий сектором ЖХК Черемухин Никита Андреевич |
| 6 | Направление обращения в Правительство Кировской области по выделению финансовых средств на реализацию мероприятий по улучшению качества питьевого водоснабжения в Нолинском районе, не включенных в региональный проект «Чистая вода» | до 01.09.2022 | Первый заместить главы администрации Нолинского района Зорин Александр Васильевич |
| 7 | Разработка и заключение концессионных соглашений с РСО в сфере водоснабжения | до 01.01.2024 | Главы поселении, Администрация Нолинского района |
| 8 | Включение в заключённые концессионные соглашения мероприятий по повышению качества питьевой воды по Нолинскому городскому поселению, предусмотренные схемой водоснабжения | постоянно | Глава Нолинского городского поселения Успенская Елена Игоревна |
| 9 | Подготовка проекта документации на реализацию мероприятий по повышению качества питьевой воды РСО с использование средств областного и местного бюджета | до 01.03.2022 01.03.2023 | Главы поселений, руководители РСО, первый заместитель главы администрации Нолинского района Зорин Александр Васильевич |
| 10 | Ожидание финансовой помощи местным бюджетам поселений на софинансирование по реализации мероприятий по улучшению качества питьевого водоснабжения | При формировании бюджета | Администрация Нолинского района |
| 11 | Реализация мероприятий поселениями, направленных на улучшение качества питьевой воды | 2022-2024 | Первый заместить главы администрации Нолинского района Зорин Александр Васильевич Главы поселений |