АДМИНИСТРАЦИЯ  НОЛИНСКОГО  РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 06.09.2016 | № 612 |
| --- | --- |

г. Нолинск

Об утверждении Плана создания объектов

инвестиционной деятельности в Нолинском районе

Кировской области

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата и создания открытой информационной среды для инвесторов, администрация Нолинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План создания объектов инвестиционной деятельности в Нолинском районе Кировской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Нолинского района.

Глава администрации

Нолинского района                                 Н.Г. Малышев

Разослать: в дело, сектор архитектуры и градостроительства, отдел экономики, сектор ЖКХ, ОМС и ЗР.

Приложение

к постановлению 				администрации

Нолинского района

от  06.09.2016 № 612

ПЛАН
создания объектов инвестиционной деятельности в

Нолинском районе Кировской области

| № | Наименование объекта | Отрасль | Наименование государственной или муниципальной программы, иных форм реализации проекта | Муниципальное образование | Объем инвестиций, тыс. руб. | Планируемая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Нолинск-Швариха-Советск в Нолинском районе (км13+230 – км14+630) | Дорожное хозяйство | МП «Развитие транспортной системы Нолинского муниципального района Кировской области на 2015–2020 гг.» | Нолинский муниципальный район | 6744,4 | 2016 |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге подъезд к г. Нолинску (0+700 км – 0+940 км) | Дорожное хозяйство | МП «Развитие транспортной системы Нолинского муниципального района Кировской области на 2015–2020 гг.» | Нолинский муниципальный район | 1204,8 | 2016 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги Швариха – Хмелевка в Нолинском районе (ППМИ) | Дорожное хозяйство | МП «Развитие транспортной системы Нолинского муниципального района Кировской области на 2015–2020 гг.» | Нолинский муниципальный район | 1672,0 | 2016 |
| 4 | Неотложные аварийно-восстановительные работы: восстановление по временной схеме объектов транспортной инфраструктуры на автомобильной дороге общего пользования местного значения Лудяна - до д. Редькины | Дорожное хозяйство | МП «Развитие транспортной системы Нолинского муниципального района Кировской области на 2015–2020 гг.» | Нолинский муниципальный район | 267,6 | 2016 |
| 5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Дорожное хозяйство | МП «Развитие транспортной системы Нолинского муниципального района Кировской области на 2015–2020 гг.» | Нолинский муниципальный район | 39818,0 | 2017-2020 |
| 6 | Замена ветхих водопроводных сетей д. Чащино | ЖКХ | Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красноярского сельского поселения Нолинского района на 2013 - 2017 годы | Красноярское сельское поселение | 200,0 | 2016 |
| 7 | Замена ветхих водопроводных сетей д. Чащино | ЖКХ | Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красноярского сельского поселения Нолинского района на 2013 - 2017 годы | Красноярское сельское поселение | 200,0 | 2017 |
| 8 | Замена ветхих водопроводных сете п. Красный Яр | ЖКХ | Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красноярского сельского поселения Нолинского района на 2013 - 2017 годы | Красноярское сельское поселение | 100,0 | 2016 |
| 9 | Замена ветхих водопроводных сете п. Красный Яр | ЖКХ | Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красноярского сельского поселения Нолинского района на 2013 - 2017 годы | Красноярское сельское поселение | 100,0 | 2017 |
| 10 | Замена ветхих водопроводных сетей | ЖКХ | Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лудянского сельского поселения на 2012-2016 годы | Лудянское сельское поселение | 100,0 | 2016 |
| 11 | Капитальный ремонт водопровода в п. Медведок | ЖКХ | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Медведского сельского поселения на 2016 - 2018 годы | Медведское сельское поселение | 100,0 | 2016 |
| 12 | Капитальный ремонт водопровода в п. Медведок | ЖКХ | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Медведского сельского поселения на 2016 - 2018 годы | Медведское сельское поселение | 100,0 | 2017 |
| 13 | Капитальный ремонт водопровода в п. Медведок | ЖКХ | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Медведского сельского поселения на 2016 - 2018 годы | Медведское сельское поселение | 100,0 | 2018 |
| 14 | Капитальный ремонт уличного освещения с установкой приборов учета и энергосберегающих светильников | ЖКХ | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Перевозского сельского поселения на 2015 - 2017 годы | Перевозское сельское поселение | 200,0 | 2016 |
| 15 | Капитальный ремонт уличного освещения с установкой приборов учета и энергосберегающих светильников | ЖКХ | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Перевозского сельского поселения на 2015 - 2017 годы | Перевозское сельское поселение | 200,0 | 2017 |
| 16 | Строительство очистных сооружений д. Перевоз | ЖКХ | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Перевозского сельского поселения на 2015 - 2017 годы | Перевозское сельское поселение | 6500,0 | 2016 |
| 17 | Строительство очистных сооружений д. Перевоз | ЖКХ | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Перевозского сельского поселения на 2015 - 2017 годы | Перевозское сельское поселение | 6000,0 | 2017 |
| 18 | Замена ветхих водопроводных сетей | ЖКХ | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Татауровского сельского поселения на 2015 - 2017 годы | Татауровское сельское поселение | 300,0 | 2016 |
| 19 | Замена ветхих водопроводных сетей | ЖКХ | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Татауровского сельского поселения на 2015 - 2017 годы | Татауровское сельское поселение | 450,0 | 2017 |
| 20 | Замена ветхих водопроводных сетей | ЖКХ | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шварихинского сельского поселения на 2016 - 2020 годы | Шварихинское сельское поселение | 614,46 | 2016 |
| 21 | Замена ветхих водопроводных сетей | ЖКХ | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шварихинского сельского поселения на 2016 - 2020 годы | Шварихинское сельское поселение | 300 | 2017 |
| 22 | Замена ветхих водопроводных сетей | ЖКХ | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шварихинского сельского поселения на 2016 - 2020 годы | Шварихинское сельское поселение | 100 | 2019 |
| 23 | Замена ветхих водопроводных сетей | ЖКХ | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шварихинского сельского поселения на 2016 - 2020 годы | Шварихинское сельское поселение | 100 | 2020 |
| 24 | Капитальный ремонт водопровода в с.Зыково Нолинского района Кировской области | ЖКХ | ППМИ-2016 | Шварихинское сельское поселение | 725,5 | 2016 |
| 25 | Капитальный ремонт здания Дома культуры в г. Нолинске | Социальная сфера | ППМИ-2016 | Нолинский муниципальный район | 2001,0 | 2016 |
| 26 | «Спортивным быть сейчас модно», ремонт пионерского сада с обустройством скейт-площадки и теннисного корта | Социальная сфера | ППМИ-2016 | Нолинское городское поселение | 2364,7 | 2016 |