Приложение

к постановлению администрации

Нолинского района

от 23.12.2019 № 1032

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Нолинского   района Кировской области

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

- Паспорт

- муниципальной программы Нолинского района Кировской области

- «Энергоэффективность и развитие энергетики»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы программы | Администрация Нолинского района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Наименования проектов1 | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и повышение уровня газификации Нолинского района |
| Задачи муниципальной программы | - совершенствование энергетического менеджмента; - сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов; - развитие системы газоснабжения района за счёт привлечения инвестиций в строительство объектов газотранспортной инфраструктуры |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2024 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | - количество человек, прошедших курсы повышения квалификации руководителей, специалистов органов местного самоуправления, организаций с муниципальным участием, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности по курсу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; - доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части зданий и помещений бюджетной сферы – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории Нолинского района; - доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части зданий и помещений бюджетной сферы – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории Нолинского района; - доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета(в части зданий и помещений бюджетной сферы – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории Нолинского района; - уровень газификации природным газом жилищного фонда района |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы2 | Общий объем финансирования муниципальной программы составит – 200,0 тыс. руб. в т.ч.: федеральный бюджет - 0,0 тыс.руб. областной бюджет – 0,0 тыс. руб. бюджет Нолинского муниципального района – 200,0 тыс. руб. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением администрации Нолинского района от 17.10.2019 № 793 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Нолинского муниципального района Кировской области».

Энергосбережение является одной из приоритетных задач, поскольку дефицит основных энергоресурсов, возрастающая стоимость их добычи, а также глобальные экологические проблемы формируют значительную часть расходов бюджетов всех уровней. Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью комплексного подхода к решению данной задачи. Ситуация усугубляется общеэкономическими проблемами, в частности, рост энергоемкости большинства видов услуг. В связи с ежегодным удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на ТЭР в себестоимости продукции и оказании услуг и как следствие, остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения ТЭР. Рост цен на топливо, рост тарифов на тепловую и электрическую энергию приводит к повышению расходов бюджета на энергообеспечение зданий, помещений, находящихся в муниципальной собственности пользователями которых являются муниципальные учреждения и наниматели.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов. В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органа местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков. Недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению негативно влияет на сложившуюся ситуацию.

Все эти негативные последствия обуславливают объективную необходимость экономии энергоресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.

В Нолинском районе недостаточно внедряются энергосберегающие технологии и материалы, приборы учета и регулирования расхода энергоресурсов. Неэффективное использование энергетических ресурсов ведет к комплексу социально-экономических проблем,  в связи с этим энергосбережение и повышение энергоэффективности является одними из основных приоритетов  Программы социально-экономического развития  Нолинского района. Природный газ поступает в 11 населенных пунктов  района. Природный газ остается одним из самых эффективных ресурсов даже с увеличением   цен на топливо. Реализация программы позволит повысить уровень газификации района, улучшить экологическую обстановку.

2. Приоритеты   политики органов местного самоуправления

- в  сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи,

целевые показатели эффективности реализации муниципальной

программы, сроки  реализации

муниципальной программы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кировской области, Программой социально-экономического развития  Нолинского муниципального района на основе развития приоритетных отраслей экономики и модернизации социальной сферы стратегической целью развития Кировской области является повышение качества жизни населения до уровня лидеров Приволжского федерального округа.

К документам, формирующим правовую основу муниципальной программы, а также определяющим основные механизмы ее реализации, относятся:

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об     
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Цель муниципальной программы выражается в обеспечении рационального использования      энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, повышению уровня газификации Нолинского района.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы органу местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

1. Совершенствование энергетического менеджмента;

2. Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов;

3. Развитие системы газоснабжения района за счёт привлечения инвестиций в строительство объектов газотранспортной инфраструктуры.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

- количество человек, прошедших курсы повышения квалификации руководителей, специалистов органов местного самоуправления, организаций с муниципальным участием, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности по курсу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части зданий и помещений бюджетной сферы – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории Нолинского района;

- доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета(в части зданий и помещений бюджетной сферы – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории Нолинского района;

- доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета(в части зданий и помещений бюджетной сферы – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории Нолинского района;

- уровень газификации природным газом жилищного фонда района.

Сведения о   целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы по годам её реализации представлены в приложении № 1.

Реализация Муниципальной программы рассчитана на 2020 - 2024 годы, выделение этапов не предусмотрено.

Методика расчета  значений целевых показателей	 эффективности  реализации муниципальной программы  представлена в приложении№2.

3. Обобщенная характеристика отдельных  мероприятий

муниципальной программы

3.1. Решение задачи «Совершенствование энергетического менеджмента» будет осуществляться путем проведения следующих отдельных мероприятий:

«Организация повышения квалификации руководителей, специалистов органов местного самоуправления, организаций с муниципальным участием, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности по курсу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

«Информационное обеспечение реализации Программы, в том числе освещение в средствах массовой информации, проведение конференций, выставок, семинаров, конкурсов, и  иных мероприятий по пропаганде энергосбережения, распространение социальной рекламы в сфере энергосбережения»;

3.2. Решение задачи «Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов» будет осуществляться путем проведения следующих отдельных мероприятий:

« Проведение энергетических обследований (с корректировкой энергопаспорта) зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению»;

« Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»;

« Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений, приобретение энергосберегающих материалов»;

3.3 Решение задачи «Развитие системы газоснабжения района за счёт привлечения инвестиций в строительство объектов газотранспортной инфраструктуры» будет осуществляться путем проведения следующих отдельных мероприятий:

« Разработка схемы газоснабжения Нолинского муниципального района»;

« Софинансирование при строительстве газораспределительных сетей»

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств областного и муниципального бюджетов.

Таблица 1

| Источник финансирования | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год | Всего за период реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |

Общий объем финансирования:  200,0 тыс. рублей

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы за счет средств областного бюджета, определяется в установленном порядке при принятии закона Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы за счет местного бюджета, определяется в установленном порядке при принятии бюджета  на очередной финансовый год и плановый период. Запланированный объем финансирования Программы за счет бюджета муниципального района может корректироваться в соответствии с результатами оценки эффективности реализации Программы, проводимой отделом экономики администрации района. Привлечение средств областного бюджета возможно в случае участия муниципального образования Нолинский муниципальный район в реализации мероприятий в областной   программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности».

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении №3.

- 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Недостаточное финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета района | определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств областного бюджета и внебюджетных источников |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |