АДМИНИСТРАЦИЯ  НОЛИНСКОГО  РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019                                                                                     № 1093

г. Нолинск

Об утверждении муниципальной программы Нолинского района Кировской области «Охрана окружающей среды»

Во исполнение постановления администрации Нолинского района от  25.11.2019 № 918 «Об утверждении перечня муниципальных программ Нолинского муниципального района Кировской области» и  постановления администрации Нолинского района от 17.10.2019 №793 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Нолинского муниципального района Кировской области» администрация Нолинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Нолинского района Кировской области  «Охрана окружающей среды» (далее – Муниципальная программа) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

Глава администрации

Нолинского района		       Н.Н. Грудцын

Разослать: дело, сектор ЖКХ, финансовое управление, бухгалтерия, отдел экономики.

Разместить на официальном сайте муниципального образования Нолинский район.

Приложение

к постановлению администрации района

от 30.12.2019 № 1093

Муниципальная программа

Нолинского района Кировской области

«Охрана окружающей среды»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Нолинского района Кировской области

«Охрана окружающей среды»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация Нолинского района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Наименование проектов | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - Формирование экологической культуры населения и обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности; - Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду - Создание экологической безопасности и эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее-ТКО) |
| Задачи муниципальной программы | - Развитие системы непрерывного экологического образования населения и осуществление экологического просвещения и информирования; - Решение вопросов охраны окружающей среды и осуществление контроля за соблюдением действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования; - Организация системы и модернизации инфраструктуры по сбору и вывозу ТКО |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2024 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | - Количество школьников, студентов, работающего населения, принявших участие в мероприятиях по экологическому образованию и просвещению; - Количество населения, участвующего в работах по благоустройству и санитарному содержанию территорий поселений; - Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду, поступающий в бюджет муниципального района; - Объем поступлений штрафов за нарушение законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования и иных сумм возмещения ущерба в бюджет муниципального района; - Количество закрытых (в том числе лик-видированных или рекультивированных) свалок бытовых отходов; - Создание мест (площадок) накопления ТКО; - Количество контейнеров для сбора ТКО; - Обустройство карт (очередей) полигона ТБО под захоронение и утилизацию твердых бытовых отходов; - Количество обустроенных карт (очередей) полигона ТБО под захоронение и утилизацию твердых бытовых отходов. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составит –0,0 тыс. руб. всего в т.ч.: федеральный бюджет 0,0 тыс.руб. областной бюджет – 0,0 тыс. руб. бюджет Нолинского муниципального района – 0,0 тыс. руб. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Экономическая ситуация в Нолинском районе характеризуется падением объемов производства в сельском хозяйстве, промышленности и подъемом производства в лесном производстве. Все это обуславливает изменение структуры экономики района в сторону усиления природо-эксплуатирующих отраслей.

Все эти предпосылки играют двоякую роль в процессе охраны окружающей среды; с одной стороны падение объемов производства благоприятно влияет на качество окружающей среды, а с другой стороны ухудшение развития производства и износ основных  фондов оказывает негативное влияние на окружающую среду.

В настоящее время на территории района имеется еще много нерешенных проблем, определяющих экологическую обстановку района. Все эти проблемы в период экономического подъема неизбежно вызовут коренное ухудшение качества окружающей среды и поэтому должны, проводится мероприятия по снижению и предотвращению негативной антропогенной нагрузки.

ТВЕРДЫЕ ОТХОДЫ.

В Нолинском районе 10 муниципальных образований, проживает порядка 20,0 тыс. человек, в т.ч. в городе Нолинск 9,6 тыс.человек.

Деятельность по сбору и транспортировке ТБО на территории Нолинского района мусоровозами осуществляет организация - ООО «Управляющая компания «Наш Дом».

На территории Нолинского района имеется полигон ТБО, расположенный на 147 км трассы Киров - Вятские Поляны. В соответствии с расчетными показателями общая вместимость полигона – 600,25 тыс. куб.м. Земельный участок отведен под проектирование и строительство полигона ТБО в 1993 году. В соответствии с договором аренды земельного участка № 83 от 19.03.2008, на основании Постановления Главы администрации Нолинского района № 128 от 19.03.2008 земельный участок передан в аренду на 25 лет ООО «Эко-Трейд», наименование разрешенного использования – под размещение и строительство полигона ТБО.

Данный земельный участок расположен на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. К полигону имеется подъездной путь в виде твердого покрытия.

Имеется свидетельство о государственной регистрации права собственности на полигон бытовых отходов г.Нолинск (1очередь строительства) от 24.11.2011 г. № 43-АВ 559197, собственником является Муниципальное образование Нолинский муниципальный район Кировской области.

По документам общая площадь земельного участка под полигон по размещению твердых бытовых отходов составляет 4,306 га. Фактическая площадь земельного участка соответствует площади по документам. На полигон введен пропускной режим. Сторожа визуально осматривают отходы. На поступление отходов на полигон ведется учетная документация. Территория полигона огорожена, имеется обваловка и оканавливание. Также на земельном участке расположена одна скважина. Сваливание отходов происходит на край карты и затем сталкивается в карту бульдозером.

ООО «Эко-Трейд имеет лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов (размещение опасных отходов 4-5 классов опасности в соответствии с приложением) № 43 000078/П от 14.12.2017 года.  ООО «Эко-Трейд» разработана и выполняется программа экологического мониторинга. Исследования воды, почвы и воздуха производит КОГБУ «Кировский областной центр охраны окружающей среды и природопользования».

Для увеличения процента охвата населения Нолинского района системой сбора и вывоза ТКО необходимо приобретение спецтехники (мусоровозов), строительство контейнерных площадок и установка контейнеров в населенных пунктах городского и сельских поселениях.

Таким образом, к основным проблемам в сфере обращения с ТКО в Нолинском районе относятся следующие вопросы:

- недостаточная  нормативная правовая и методическая база обращения  с ТКО;

- ограниченность ресурсов в сфере обращения с ТКО органов местного самоуправления;

- низкая экологическая культура населения по вопросам обращения с ТКО.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ.

В настоящее время на территории Нолинского района находятся 6 особо охраняемых природных территорий. Из них наиболее крупными являются памятник природы “Медведский бор” и памятник природы “Белаевский  бор”.

Общая площадь, занятая под особо охраняемыми территориями составляет 9032,02 га.

Следует также отметить, что вопрос по созданию особо охраняемых природных  территорий  на территории района имеет свою приоритетность в деле охраны окружающей среды, но также он имеет ряд проблем: организационные, научно-практические и финансово-экономические. Поэтому работу необходимо начинать решать с организационных вопросов, то есть существует необходимость в целях сохранения видового разнообразия и природных биоценозов, продолжить работу по выявлению уникальных мест с целью создания особо охраняемых природных территорий. Среди прочих проблем немало важной остается проблема в финансировании по организации, содержанию и ведению контроля за соблюдением режима особо охраняемых  территорий.

ВОДНЫЕ     РЕСУРСЫ.

По территории района протекает 20 небольших рек, из них наиболее крупными являются р. Вятка, р. Воя которая впадает в реку Вятку. Кроме этого в районе большое количество озер, которые находятся в основном в прибрежной полосе рек.

В районе в настоящее время находятся 5 крупных прудов и множество мелких, также имеется множество болот.

Анализа состояния загрязнения рек района не проводится, ведется только контроль за сбросом загрязняющих веществ с очистных сооружений ( далее –ОС), которых в районе 6 (ООО «РОДНИК» сброс р. Воя; ЖКХ  п. Красный Яр сброс р.Воя; к\х Ударник сброс на рельеф местности вблизи р. Воя; ЖКХ п. Аркуль сброс на рельеф местности в близи р. Вятка; Бывший ОАО “Нолинский мясокомбинат” сброс на рельеф местности в близи р. Воя). Общий объем сброса загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф местности составляет в год около 449 тонн нормативно очищенных и 14 тонн не очищенных.

Остро стоит вопрос по проведению ремонта очистных сооружений в г. Нолинск, п. Кр. Яр, д. Перевоз, д. Рябиновщина

На территории района отсутствует ливневая канализация во все населенных пунктах и практически на всех предприятиях.

Во всем районе вода на питьевые нужды забирается только из подземных водных источников. В районном центре г. Нолинске вода поступает в водопроводную сеть не проходя очистки и поэтому существует возможность возникновения заболеваний у населения в случае ее загрязнения.

В районе имеется изученные и частично благоустроенные 122 родника. Основные направления по охране водных ресурсов:

- строительство ОС д. Рябиновщина, д. Перевоз,

-   капитальный ремонт ОС г. Нолинска и  п. Красный Яр.

- снижение уровней загрязнения водных объектов;

- проведение мероприятий по предупреждению загрязнения поверхностных и подземных вод отходами производства и потребления.

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ.

На территории Нолинского района стабильное состояние атмосферного воздуха, с тенденцией к снижению количества выбросов в связи с переходом котельных на газ. В связи с отсутствием потенциально опасных предприятий на территории района, мониторинг  состояния атмосферного воздуха не проводится, предприятиями района в рамках проведения производственного контроля осуществляется замер загрязняющих веществ в пром. выбросах и на границе санитарно-защитных зон. Многие предприятия района не имеют разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, в связи с чем привлекаются к административной ответственности и принуждаются в судебном порядке к получению соответствующего разрешения.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

Экологическим образованием и воспитанием в районе занимаются учреждения образования, культуры, кроме этого в районе созданы экологические кружки, в которых занимаются школьники.

В районе ведется активная экологическая работа по сбору информации о состоянии окружающей среды (Экомониторинг), выполняются исследовательские работы школьниками, проводится участие в различных научно-практических конференциях, проводятся экологические олимпиады, конкурсы, классные часы, выставки, экскурсии на природу и экологические лагеря. Часто публикуется в СМИ материалы на экологические темы, проводятся беседы выступления перед учащимися.

- Приоритеты политики органов местного самоуправления

в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, сроки реализации муниципальной  программы

Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы определяются исходя из Стратегии социально-экономического развития Кировской области, программы социально-экономического развития Нолинского муниципального района и решений Нолинской районной Думы.

К документам, формирующим правовую основу муниципальной программы, а также определяющим основные механизмы ее реализации, относятся:

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";

Постановление Правительства Кировской области от 00.00.0000 N 000 "Об утверждении государственной программы Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2020 - 2024 годы".

Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

- формирование экономических и социальных основ охраны окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений;

- организация рационального природопользования;

- обеспечение экологической безопасности;

- защита прав человека на благоприятную для его жизни и здоровья окружающую среду;

- обеспечение населения области достоверной информацией о состоянии окружающей среды;

- пропаганда и вовлечение населения в процесс цивилизованного обращения с ТКО.

Основными целями программы являются:

- формирование экологической культуры населения и обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду;

- создание экологической безопасности и эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее-ТКО).

Основными задачами программы, направленными на достижение поставленных целей, являются:

- развитие системы непрерывного экологического образования населения и осуществление экологического просвещения и информирования;

- решение вопросов охраны окружающей среды и осуществление контроля за соблюдением действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования;

- организация системы и модернизации инфраструктуры по сбору и вывозу ТКО.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

- Количество школьников, студентов, работающего населения, принявших участие в мероприятиях по экологическому образованию и просвещению;

- Количество населения, участвующего в работах по благоустройству и санитарному содержанию территорий поселений;

- Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду, поступающий в бюджет муниципального района;

- Объем поступлений штрафов за нарушение законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования и иных сумм возмещения ущерба в бюджет муниципального района;

- Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых отходов;

- Создание мест (площадок) накопления ТКО;

- Количество контейнеров для сбора ТКО;

- Обустройство  карт (очередей) полигона ТБО под захоронение и утилизацию твердых бытовых отходов;

- Количество обустроенных карт (очередей) полигона ТБО под захоронение и утилизацию твердых бытовых отходов.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении 1.

Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении 2.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 3.

Реализация Муниципальной программы рассчитана на 2020 - 2024 годы.

- Обобщенная характеристика

отдельных мероприятий  муниципальной  программы

- Предусмотренные в муниципальной программе мероприятия позволят объединить усилия, средства и координировать деятельность органов местного самоуправления, общественных организаций и решать проблемы экономических и социальных основ охраны окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений.

- Выполнение задачи «Развитие системы непрерывного экологического образования населения и осуществление экологического просвещения и информирования», будет осуществляться в рамках проведения отдельного мероприятия «Обеспечение развития системы экологического образования и просвещения населения».

- Выполнение задачи «Решение вопросов охраны окружающей среды и осуществление контроля за соблюдением действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования» будет осуществляться в рамках проведения отдельного мероприятия «Проведение субботников в населенных пунктах Нолинского района».

- Выполнение задачи «Организация системы и модернизации инфраструктуры по сбору и вывозу ТКО» будет осуществляться в рамках проведения отдельного мероприятия «Обеспечение развития системы сбора и вывоза ТКО».

- Ресурсное обеспечение муниципальной  программы

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств областного и местного бюджета.

Таблица 1

| Источник финансирования | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего за период реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 |
| Бюджет муниципального района | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 |
| Итого | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 |

Общий объем финансирования: 00,00 тыс. рублей

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы за счет бюджета Нолинского муниципального района , определяется в установленном порядке при принятии бюджета  на очередной финансовый год и плановый период. Запланированный объем финансирования Программы за счет бюджета муниципального района может корректироваться в соответствии с результатами оценки эффективности реализации Программы, проводимой отделом экономики администрации района.

- Анализ рисков реализации  муниципальной программы

и описание мер управления рисками

К основным рискам реализации муниципальной программы следует отнести потенциальные изменения действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования (в области государственного экологического надзора и пр.), а также изменения, связанные с передачей дополнительных полномочий муниципалитетам в данной сфере.

Снижению рисков реализации муниципальной программы могут способ-ствовать своевременная подготовка управленческих решений, оперативная разработка и реализация нормативных правовых актов администрации Нолинского района, направленных на приведение в соответствие с требова-ниями нормативных правовых актов Кировской области в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды и природопользования, а также обеспечивающих защиту интересов окружающей среды и общества в целом.

К рискам реализации муниципальной программы относятся и неполучение в полном объеме финансирования мероприятий.

Вследствие снижения объемов финансирования муниципальной программы не будут достигнуты показатели ожидаемых результатов ее реализации.

Данные риски можно минимизировать за счет своевременного контроля за ходом выполнения муниципальной программы и совершенствования механизма текущего управления ее реализации.

- Приложение N 1

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях эффективности реализации

муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Единицы измерения | Отчетный год (базовый) 2018 | Текущий год (оценка) 2019 | Очередной год 2020 | Первый год планового периода 2021 | Второй год планового периода 2022 | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Нолинского района кировской области «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: «Формирование экологической культуры населения и обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: «Развитие системы непрерывного экологического образования населения и осуществление экологического просвещения и информирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: «Количество школьников, студентов, работающего населения, принявших участие в мероприятиях по экологическому образованию и просвещению» | человек | 1380 | 1385 | 1390 | 1390 | 1395 | 1395 | 1395 |
|  | Показатель: «Количество населения, участвующего в работах по благоустройству и санитарному содержанию территорий поселений» | человек | 2120 | 2130 | 2130 | 2150 | 2200 | 2220 | 2230 |
|  | Цель: «Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: «Решение вопросов охраны окружающей среды и осуществление контроля за соблюдением действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: «Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду, поступающий в бюджет муниципального района» | тыс.руб. | 500,0 | 550,0 | 550,0 | 600,0 | 600,0 | 650,0 | 650,0 |
|  | Показатель: «Объем поступлений штрафов за нарушение законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования и иных сумм возмещения ущерба в бюджет муниципального района» | тыс.руб. | 55,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
|  | Показатель: «Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых отходов» | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Цель: «Создание экологической безопасности и эффективной системы обращения с ТКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: «Организация системы и модернизации инфраструктуры по сбору и вывозу ТКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: «Создание мест (площадок) накопления ТКО» | шт. | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель: «Количество контейнеров для сбора ТКО» | шт. | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель: «Обустройство карт (очередей) полигона ТБО под захоронение и утилизацию твердых бытовых отходов» | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель: «Количество обустроенных карт (очередей) полигона ТБО под захоронение и утилизацию твердых бытовых отходов» | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Отдельное мероприятие: «Обеспечение развития системы экологического образования и просвещения населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: «Количество мероприятий районного уровня посвященных актуальной проблеме безопасного обращения с ТКО, способствующих экологическому воспитанию населения» | мероприятий | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Показатель: «Количество школьников, студентов, работающего населения, принявших участие в мероприятиях по экологическому образованию и просвещению» | человек | 1380 | 1385 | 1390 | 1390 | 1395 | 1395 | 1395 |
|  | Показатель: «Количество населения, участвующего в работах по благоустройству и санитарному содержанию территорий поселений» | человек | 2120 | 2130 | 2130 | 2150 | 2200 | 2220 | 2230 |
| 2 | Отдельное мероприятие: «Проведение субботников в населенных пунктов Нолинского района». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: «Количество населения, участвующего в субботниках» | человек | 2120 | 2130 | 2130 | 2150 | 2200 | 2220 | 2230 |
|  | Показатель: «Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду, поступающий в бюджет муниципального района» | тыс.руб. | 500,0 | 550,0 | 550,0 | 600,0 | 600,0 | 650,0 | 650,0 |
|  | Показатель: «Объем поступлений штрафов за нарушение законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования и иных сумм возмещения ущерба в бюджет муниципального района» | тыс.руб. | 55,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
|  | Показатель: «Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых отходов» | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отдельное мероприятие: «Обеспечение развития системы сбора и вывоза ТКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: «Количество созданных контейнерных площадок для сбора и вывоза ТКО от населения» | шт. | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель: «Создание мест (площадок) накопления ТКО» | шт. | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель: «Количество контейнеров для сбора ТКО» | шт. | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель: «Обустройство карт (очередей) полигона ТБО под захоронение и утилизацию твердых бытовых отходов» | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель: «Количество обустроенных карт (очередей) полигона ТБО под захоронение и утилизацию твердых бытовых отходов» | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

- МЕТОДИКА

- расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

| - № п/п | - Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя | - Методика расчета значения показателя, источник получения информации |
| --- | --- | --- |
|  | - Муниципальная программа Нолинского района Кировской области «Охрана окружающей среды» |  |
|  | Отдельное мероприятие: «Обеспечение развития системы экологического образования и просвещения населения» |  |
|  | Показатель: «Количество мероприятий районного уровня посвященных актуальной проблеме безопасного обращения с ТКО, способствующих экологическому воспитанию населения» | - По данным ведомственной отчетности |
|  | Показатель: «Количество школьников, студентов, работающего населения, принявших участие в мероприятиях по экологическому образованию и просвещению» | - По данным ведомственной отчетности |
|  | Показатель: «Количество населения, участвующего в работах по благоустройству и санитарному содержанию территорий поселений» | - По данным ведомственной отчетности |
|  | Отдельное мероприятие: «Проведение субботников в населенных пунктов Нолинского района». |  |
|  | Показатель: «Количество населения, участвующего в субботниках» | - По данным ведомственной отчетности |
|  | Показатель: «Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду, поступающий в бюджет муниципального района» | - По данным ведомственной отчетности |
|  | Показатель: «Объем поступлений штрафов за нарушение законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования и иных сумм возмещения ущерба в бюджет муниципального района» | - По данным ведомственной отчетности |
|  | Показатель: «Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых отходов» | - По данным ведомственной отчетности |
|  | Отдельное мероприятие: «Обеспечение развития системы сбора и вывоза ТКО» |  |
|  | Показатель: «Количество созданных контейнерных площадок для сбора и вывоза ТКО от населения» | - По данным ведомственной отчетности |
|  | Показатель: «Создание мест (площадок) накопления ТКО» | - По данным ведомственной отчетности |

- Приложение N 3

- к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источники финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ИТОГО |
|  | Муниципальная программа Нолинского района Кировской области ««Охрана окружающей среды» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Нолинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Отдельное мероприятие: «Обеспечение развития системы экологического образования и просвещения населения» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Отдельное мероприятие: «Проведение субботников в населенных пунктов Нолинского района». | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие: «Обеспечение развития системы сбора и вывоза ТКО» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |