АДМИНИСТРАЦИЯ  НОЛИНСКОГО  РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019                                                                                     № 1095

г. Нолинск

Об утверждении муниципальной программы Нолинского района Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры»

Во исполнение постановления администрации Нолинского района от 25.11.2019 №918 «Об утверждении перечня муниципальных программ Нолинского муниципального района Кировской области» и  постановления администрации Нолинского района от 17.10.2019 №793 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Нолинского муниципального района Кировской области» администрация Нолинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Нолинского района Кировской области  «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры». Прилагается.

2. Настоящее постановление  вступает в силу с 01.01.2020г.

Глава администрации

Нолинского района		         Н.Н. Грудцын

Разослать: дело, сектор ЖКХ, финансовое управление, бухгалтерия, отдел экономики.

Разместить на официальном сайте муниципального образования Нолинский район.

Приложение

к постановлению администрации района

от 30.12.2019 № 1095

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Нолинского района Кировской области  «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Нолинского района Кировской области

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация Нолинского района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Наименование подпрограмм <*> | отсутствуют |
| Наименование проектов | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение сохранности жилищного фонда; - обеспечение повышения качества жилищно-коммунальных услуг; |
| Задачи муниципальной программы | - капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования; - эффективное и качественное функционирование объектов жилищно-коммунального комплекса; |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2024 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | - доля многоквартирных домов с физическим износом от 31% до 65% к общему числу многоквартирных домов; - количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения; |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составит – 1803,327 тыс. руб. всего, в т.ч. Федеральный бюджет -0,0 тыс.руб. Областной бюджет – 1803,327 тыс. руб. Бюджет Нолинского муниципального района - 0,0 тыс.руб. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Настоящая муниципальная программа разрабатывается для выполнения стратегической цели и приоритетных задач социально-экономического развития Нолинского района.

Жилищно-коммунальное хозяйство Нолинского района  функционирует в условиях большой энергозатратности производства услуг при низком уровне доходов населения. Общая площадь жилищного фонда района составляет 804,05 тыс. кв. метров, 82% площади жилищного фонда выполнено в деревянном исполнении, 18% площади жилищного фонда – в каменном, кирпичном, панельном, монолитном и блочном исполнении.

Организации коммунального комплекса оказывают услуги по водоснабжению на территории только одного поселения района, а на территории Нолинского городского поселения весь перечень услуг.

Услуги по теплоснабжению предоставляются только в г. Нолинске и д. Рябиновщина ОАО «Коммунэнерго», в пгт. Аркуль, п. Медведок, д. Кырчаны, с. Швариха и с. Зыково ООО «Кировавтогаз».

Водоснабжение населенных пунктов обеспечивает 52 водозабора, протяженность водопроводных сетей около 150 км.  Количество порывов на водопроводных сетях снижается низкими темпами. Водопроводные сети построены в 70-х годах прошлого века, большинство имеют 80% износ, нужна их замена. Во всем районе вода на питьевые нужды забирается только из подземных водных источников. В районном центре г. Нолинске вода поступает в водопроводную сеть не проходя очистки и поэтому существует возможность возникновения заболеваний у населения в случае ее загрязнения.

Остро стоит вопрос по проведению ремонта очистных сооружений в г. Нолинск, п. Кр. Яр, д. Перевоз, д. Рябиновщина

На территории района отсутствует ливневая канализация во все населенных пунктах и практически на всех предприятиях.

Острота проблем качества, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, их влияние на комфортность проживания населения, улучшение жилищных условий требуют системной  разработки  и  реализации  программных мероприятий, поиска новых путей модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Недостаточные инвестиции в модернизацию коммунальной инфраструктуры ведут к снижению качества и надежности обслуживания потребителей, ресурсной эффективности производства жилищно-коммунальных услуг, а в конечном итоге к снижению качества и комфортности проживания.

Учитывая комплекс проблем в жилищно-коммунальной сфере и необходимость выработки системного решения, обеспечивающего комфортность проживания, при одновременном повышении ресурсной эффективности производства жилищно-коммунальных услуг, необходимо использовать программно-целевой метод решения указанных проблем.

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления

в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, сроки   реализации муниципальной  программы

Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы определяются исходя из Стратегии социально-экономического развития Кировской области и программы социально-экономического развития Нолинского муниципального района, решений Нолинской районной Думы.

Основными целями муниципальной программы являются:

-  обеспечение сохранности жилищного фонда;

- обеспечение финансовой поддержки модернизации коммунального комплекса и внедрение ресурсосберегающих технологий;

- обеспечение повышения качества жилищно-коммунальных услуг;

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- увеличение площади капитально отремонтированных многоквартирных домов;

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры и внедрение ресурсосберегающих технологий;

- эффективное и качественное функционирование объектов жилищно-коммунального комплекса;

Основными показателями эффективности реализации муниципальной  программы являются:

- количество капитально отремонтированных многоквартирных домов;

- обеспечение модернизации систем жилищно-коммунального хозяйства и внедрение ресурсосберегающих технологий;

- повышение эффективного и качественного функционирования объектов жилищно-коммунального комплекса;

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1.

Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении 2.

- Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 3.

- Срок реализации муниципальной программы 2020-2024 годы.

- 3. Обобщенная характеристика

мероприятий  муниципальной  программы

Предусмотренные в муниципальной программе мероприятия позволят объединить усилия, средства и координировать деятельность органов местного самоуправления, общественных организаций и решать проблемы экономических и социальных основ развития Нолинского района.

Выполнение задачи «капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования», будет осуществляться в рамках проведения отдельного мероприятия «Обеспечение поступления взносов за капитальный ремонт по муниципальному жилищному фонду в бюджет фонда капитального ремонта»

Выполнение задачи «Эффективное и качественное функционирование объектов жилищно-коммунального комплекса» будет осуществляться в рамках проведения отдельного мероприятия «Обеспечение проведения капитального ремонта, либо реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения».

- 4. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств областного и местного бюджета.

Таблица 1

| Источник финансирования | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего за период реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Бюджет муниципального района | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Иные внебюджетные источники | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Итого | 1803,327 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |

Общий объем финансирования: 1803,327 тыс. рублей

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы за счет бюджета Нолинского муниципального района , определяется в установленном порядке при принятии бюджета  на очередной финансовый год и плановый период. Запланированный объем финансирования Программы за счет бюджета муниципального района может корректироваться в соответствии с результатами оценки эффективности реализации Программы, проводимой отделом экономики администрации района.

Внебюджетные источники - средства промышленных предприятий, предприятий сферы топливно-энергетического комплекса, АПК и транспорта, средства собственников помещений в многоквартирных домах, энергоснабжающих организаций, привлекаемые для установки приборов учета энергетических ресурсов, средства инвесторов, а также средства, привлекаемые в виде кредитов и займов.

- 6. Анализ рисков реализации  муниципальной программы

и описание мер управления рисками

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов Нолинского района Кировской области |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета | определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников на поддержку жилищно-коммунального хозяйства |
| Существенные отклонения фактических параметров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства с учетом возможного ухудшения экономической ситуации; предоставление поддержки организациям коммунального комплекса за счет изменения доли участия в реализации мероприятий муниципальной программы |
| Увеличение платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в связи с установлением ежемесячной платы за капитальный ремонт жилья | предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным гражданам путем предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом платы за капитальный ремонт жилья |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

- Приложение N 1

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях эффективности реализации

муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Единицы измерения | Отчетный год (базовый) 2018 | Текущий год (оценка) 2019 | Очередной год 2020 | Первый год планового периода 2021 | Второй год планового периода 2022 | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Нолинского района кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: «Обеспечение сохранности жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: доля многоквартирных домов с физическим износом от 31% до 65% к общему числу многоквартирных домов | % | 48,2 | 48,1 | 48,0 | 47,9 | 47,8 | 47,7 | 47,6 |
|  | Цель: «Обеспечение повышения качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: «Эффективное и качественное функционирование объектов жилищно-коммунального комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | % | 77 | 76 | 74 | 74 | 72 | 70 | 68 |
| 1. | Отдельное мероприятие: «Обеспечение поступления взносов за капитальный ремонт по муниципальному жилищному фонду в бюджет фонда капитального ремонта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: Размер платы за капитальный ремонт общего имущества МКД по муниципальному жилищному фонду района, поступающий из бюджета муниципального района в бюджет фонда капитального ремонта | тыс. руб. | 59,3 | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 |
| 2. | Отдельное мероприятие: «Обеспечение проведения капитального ремонта, либо реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: Количество отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | п.м. | 0 | 0 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3. | Отдельное мероприятие: «Обеспечение проведения реконструкции и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: Сумма освоенных денежных средств на ремонт | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 1803,327 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

- МЕТОДИКА

- расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

| - № п/п | - Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя | - Методика расчета значения показателя, источник получения информации |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Нолинского района Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» |  |
|  | Показатель: доля многоквартирных домов с физическим износом от 31% до 65% к общему числу многоквартирных домов | - По данным ведомственной отчетности |
|  | Показатель: количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | - По данным ведомственной отчетности |
|  | Отдельное мероприятие: «Обеспечение поступления взносов за капитальный ремонт по муниципальному жилищному фонду в бюджет фонда капитального ремонта» |  |
|  | - Показатель: Размер платы за капитальный ремонт общего имущества МКД по муниципальному жилищному фонду района, поступающий из бюджета муниципального района в бюджет фонда капитального ремонта | - По данным ведомственной отчетности |
|  | Отдельное мероприятие: «Обеспечение проведения капитального ремонта, либо реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения» |  |
|  | Показатель: Количество отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | - По данным ведомственной отчетности |
|  | Отдельное мероприятие: «Обеспечение проведения реконструкции и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  |
|  | Показатель: Сумма освоенных денежных средств на ремонт | - По данным ведомственной отчетности |

- Приложение N 3

- к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источники финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ИТОГО |
|  | Муниципальная программа Нолинского района Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1803,347 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1803,347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Нолинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Отдельное мероприятие: «Обеспечение поступления взносов за капитальный ремонт по муниципальному жилищному фонду в бюджет фонда капитального ремонта» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Отдельное мероприятие: «Обеспечение проведения капитального ремонта, либо реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отдельное мероприятие: «Обеспечение проведения реконструкции и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1803,347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1803,347 |
|  |  | бюджет муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |