### Нолинский МР герб

### **АДМИНИСТРАЦИЯ НОЛИНСКОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

23.08.2021 № 627

г. Нолинск

**О внесении изменений в постановление администрации Нолинского района от 23.12.2019 №1024**

На основании решения Нолинской районной Думы от 23.06.2021 № 64/374 «О внесении изменений в решение Нолинской районной Думы от 16.12.2020 № 58/332 «О бюджете муниципального образования Нолинский муниципальный район Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и постановления администрации Нолинского района от 17.10.2019 № 793 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Нолинского муниципального района Кировской области», администрация Нолинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Нолинского района от 23.12.2019 № 1024 «Об утверждении муниципальной программы Нолинского района Кировской области «Развитие транспортной системы Нолинского муниципального района Кировской области» согласно приложению.

Глава администрации

Нолинского района Н.Н.Грудцын

|  |  |
| --- | --- |
| Разослать: в дело, отдел экономики, финансовое управление, сектор ЖКХ |  |

Приложение

к постановлению администрации района

от 23.08.2021 № 627

**Изменения муниципальной программы**

**Нолинского района Кировской области**

**«Развитие транспортной системы Нолинского муниципального района Кировской области»**

1. Приложения №1, №3 к Программе читать в новой редакции:

Приложение № 1

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы | Ед. измерения | 2018 год  базовый | 2019 год  оценка | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
|  | Муниципальная программа Нолинского района Кировской области «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель «Содержание транспортной инфраструктуры Нолинского района с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача « Развитие дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения обслуживаемая в соответствии с заключенным муниципальным контрактом» | км | 318,6 | 318,6 | 318,6 | 318,6 | 318,6 | 318,6 | 318,6 |
|  | Показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения отремонтированная в соответствии с заключенным муниципальным контрактом | км | 1,536 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Задача «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» | % | 77,0 | 76,5 | 76,5 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
|  | Задача «Регулирование деятельности хозяйствующих субъектов в сфере перевозок пассажиров» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель «Доля транспортной работы, выполняемой организациями автомобильного транспорта по социальным маршрутам от установленного плана» | % | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
|  | отдельное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения обслуживаемая в соответствии с заключенным муниципальным контрактом» | км | 318,6 | 318,6 | 318,6 | 318,6 | 318,6 | 318,6 | 318,6 |
|  | отдельное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения отремонтированная в соответствии с заключенным муниципальным контрактом | км | 1,536 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Отдельное мероприятие: Предоставление субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: Объем предоставленной субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. | тыс. руб. | 0,0 | 11257,0 | 0,0 | 8816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отдельное мероприятие: Разработка КСОДД (комплексная схема организации дорожного движения) вНолинском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: «Объем денежных средств, выделенный для разработки КСОДД (комплексная схема организации дорожного движения) вНолинском районе. | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 419,2 | 930,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отдельное мероприятие: Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальнымпредпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирскиеперевозки автомобильным транспортом общего пользования на социальных маршрутах Нолинского района. | . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: Объем предоставленной субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальнымпредпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирскиеперевозки авто-мобильным транспортом общего пользования на социальных маршрутах Нолинского района. | тыс. руб. | 2433,85 | 2641,65 | 3197,6 | 2691,0 | 1191,0 | 891,0 | 891,0 |
|  | Показатель: «Количество перевезенных пассажиров» | чел | 76306 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 |
|  | Отдельное мероприятие: «Проверка наличия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более восьми человек» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: «Наличие срока действия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более восьми человек» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
|  | Отдельное мероприятие «Предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мер по поддержке перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим транспортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: Объем предоставленной субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальнымпредпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирскиеперевозки авто-мобильным транспортом общего пользования на социальных маршрутах г. Нолинска. | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 16,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3 к муниципальной программе

**Ресурсное обеспечение**

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Источник финансирования ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | Итого |
|  | Муниципальная программа Нолинского района Кировской области «Развитие транспортной системы» | всего | 41753,65 | 44526,1 | 35946,6 | 34593,3 | 34593,3 | 191412,95 |
| областной бюджет | 29705,35 | 35932,0 | 28582,0 | 27327,0 | 27327,0 | 148873,35 |
| бюджет Нолинского муниципального района | 12048,3 | 8594,1 | 7364,6 | 7266,3 | 7266,3 | 42539,6 |
|  | Отдельное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 29180,0 | 32064,0 | 32064,0 | 32064,0 | 32064,0 | 157436,0 |
| областной бюджет | 27719,0 | 28216,0 | 28582,0 | 27327,0 | 27327,0 | 139171,0 |
| бюджет Нолинского муниципального района | 1461,0 | 3848,0 | 3482,0 | 4737,0 | 4737,0 | 18265,0 |
|  | Отдельное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» (расчистка обочин дорог от поросли на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) | всего | 299,675 | 600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,675 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Нолинского муниципального района | 299,675 | 600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,675 |
|  | Отдельное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов» | всего | 3307,11509 | 0,0 | 2682,4 | 1628,3 | 1628,3 | 9246,11509 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Нолинского муниципального района | 3307,11509 | 0,0 | 2682,4 | 1628,3 | 1628,3 | 9246,11509 |
|  | Отдельное мероприятие «Предоставление субсидии на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов» | всего | 1970,0 | 8816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10786,00 |
| областной бюджет | 1970,0 | 8816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10786,00 |
| бюджет Нолинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отдельное мероприятие: «Разработка КСОДД (комплексная схема организации дорожного движения) вНолинском районе» | всего | 252,40991 | 330,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 582,50991 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Нолинского муниципального района | 252,40991 | 930,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 582,50991 |
|  | Отдельное мероприятие: «Проектно-изыскательские работы и проведение государственных экспертиз по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 25,0 | 5,0 | 9,2 | 10,0 | 10,0 | 59,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Нолинского муниципального района | 25,0 | 5,0 | 9,2 | 10,0 | 10,0 | 59,2 |
|  | Отдельное мероприятие: «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов юриди-ческим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляяющим регулярные пасса-жирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на социальных маршрутах Нолинского района» | всего | 6703,1 | 2691,0 | 1191,0 | 891,0 | 891,0 | 12367,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Нолинского муниципального района | 6703,1 | 2691,0 | 1191,0 | 891,0 | 891,0 | 12367,1 |
|  | Отдельное мероприятие: «Проверка наличия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более восьми человек» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Нолинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отдельное мероприятие «Предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мер по поддержке перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим транспортом | всего | 16,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,35 |
| областной бюджет | 16,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,35 |
| бюджет Нолинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |